Znak sprawy: INW.271/2/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych                            w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Gmina Miasto Oława

Siedziba Zamawiającego:

55-200 Oława, pl. Zamkowy15

Tel. (71) 303 55 01 ; Faks: (71) 303 55 00;

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów

pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania

ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

( Zamówienie realizowane będzie w formule „ zaprojektuj i wybuduj”)

Burmistrz Miasta Oława

Tomasz Frischmann

zatwierdził

Oława, styczeń  2017

### Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

- Gmina Miasto Oława

- 55-200 Oława ,  pl. Zamkowy 15

- NIP - 912-17-17-084, REGON - 931934845

- Tel : ( 71)303 55 01 ; fax: (71) 303 55 00

- e- mail: gandros@um.olawa.pl;

- strona internetowa:www.um.olawa.pl

- godziny pracy: pn. - od godz. 07:30 do godz. 15:30;

#### 8.Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono:

1) SIWZ

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy wykonany przez ALFA PROJEKT Tomasz Płonka, 50-540 Wrocław, ul. Strońska 4a/21 , na który składają się następujące opracowania:

- Tom I- PFU

- Tom II- WWiOPP

- Tom III – WWiOPB

- Przedmiar robót – koszty kwalifikowane ( materiał pomocniczy)

- Przedmiar robót – koszty niekwlifikowane ( materiał pomocniczy)

- Zalecenia dla projektanta ( pismo Instytutu Rozwoju Terytorialnego ( Oficer Rowerowy)  z dnia 5.01.2017r.)

- Opinia geotechniczna

Koszty kwalifikowane – zakres zamówienia finansowany ze środków Gminy Miasto Oława i Województwa Dolnośląskiego

Koszty niekwalifikowane – zakres zamówienia finansowany wyłącznie ze środków Gminy Miasto Oława

### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp lub uPzp.

### Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule „ zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej) ,zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

UWAGA.

Przez dokumentację projektową należy rozumieć:

- projekt budowlany

- projekt wykonawcy ( jeżeli dotyczy)

- STWiOR

- przedmiar, kosztorys inwestorski

- projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia

- wszelkie wymagane prawem pozwolenia, decyzje , opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia

( patrz Tom II- WWiOPP)

Wykonawca wykonując dokumentację projektową uwzględni zalecenia Instytutu

Rozwoju Terytorialnego ( Oficer rowerowy) z dnia 5.01.2017r.

2. Planowany zakres związany z projektowaniem.

Wykonawca wykona dokumentację projektową ( która winna uzyskać pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji , DSDiK we Wrocławiu w zakresie zgodnym z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” i posiadanym przez Zamawiającego PFU), STWiOR  w 5 egz.

Wykonawca zapewnia nadzór autorski.

Ogólne założenia do projektowania:

- całkowita długość trasy rowerowej ( z wyłączeniem mostu na rzece Odra) – ok.1920 w tym:

odcinek do mostu na rzece Odra  ok. 770 m

odcinek za mostem na rzece Odra  ok.1150

- całkowita długość odcinka ( wliczając most na rzece Odra) ok.2140 m.

3. Planowany zakres robót budowlanych do wykonania:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

- przebudowa istniejących chodników, w tym wyznaczenie za pomocą elementów organizacji ruchu dróg rowerowych w obrębie istniejących chodników oraz miejscowe naprawy istniejących nawierzchni;

-budowa dróg rowerowych, chodników, dróg dla rowerów i pieszych , w tym dowiązanie się do istniejącego układu komunikacyjnego , wykonanie nowych nawierzchni;

- przebudowa drogi wojewódzkiej , w zakresie korekty istniejących krawędzi jezdni

( zmiany szerokości jezdni i łuków poziomych);

- przebudowa istniejących zjazdów oraz skrzyżowań;

- przebudowa i budowa nowych przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych;

- wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu;

- zabezpieczenie , wycinka , karczowanie i przycinka drzew i krzewów;

- regulacja i ewentualne umocnienie przyległych rowów przydrożnych , rowów oraz skarp;

- wykonanie zieleńców obsianych trawą;

- budowa oświetlenia wzdłuż drogi dla rowerów i pieszych na obszarze niezabudowanym;

- przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i

B. Chrobrego;

-regulacja wysokościowa oraz sytuacyjna istniejących wpustów deszczowych wraz z przykanalikami;

- budowa oświetlenia typu „zebra” ze znakami aktywnymi na istniejących i projektowanych przejściach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych;

- wykonanie elementów małej architektury (ławki , kosze no śmieci):

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

- zgłoszenie zakończenia robót ( ewentualne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- 4.Nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego.

- 5.Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (w PFU)  służy wyłącznie określeniu standardu.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

B. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.61-5; 45.23.31.62-2; 45.23.32.61-6; 45.23.21.30-2; 71.32.00.00-7

C. Wymóg zatrudnienia osób  przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o prace.

Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a określa , że czynności w zakresie realizacji

zamówienia polegające na wykonywaniu wszystkich  elementów  nawierzchni jezdni ,

chodników, ścieżek , montażem elementów instalacji elektrycznej  wykonywane  będą

przez osoby zatrudnione na  podstawie umowy o prace.

Obowiązek ten  dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć

w umowie o  podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące  podwykonawców do

zatrudnienia na  umowę o prace wszystkich osób wykonujących  wskazane wyżej

czynności.

### Termin wykonania zamówienia:

15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

### Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu:

  - w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp  (pkt 1 oświadczenia stanowiącego        zał. nr 2 do siwz);

  - w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 do 8 ustawy Pzp, (pkt 2 oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do siwz);

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Nie dotyczy

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:

    - posiada środki finansowe  w wysokości co najmniej 500 000 PLN lub zdolność

kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN ( lub równowartość  tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanej przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych)

W  przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek spełniać winien co najmniej jeden z wykonawców).

i

2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności  związanej  przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż

500 000 złotych( lub równowartość  tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanej przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych)

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek spełniać winien co najmniej jeden z wykonawców.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

- 3 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi,

parkingu ,  placu, chodnika  o  wartości robót co najmniej  1 000 000 zł brutto

każda.

W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp , warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie wykonania trzech robót budowlanych j/w nie podlega prostemu sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją trzech wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją trzech wymaganych robót , albo w sytuacji gdy wykonawca nie ma wymaganego doświadczenia , polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art.22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie trzech wymaganych robót w zakresie określonym powyżej.  W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Przy dokonywaniu oceny  spełniania w/w warunku , zamawiający uzna tylko budowy, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniobiorców . Jako zakończenie budowy należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku  wartości wykonanych robót podanej w innej walucie niż PLN , zamawiający przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień , w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu z Biuletynie Zamówień Publicznych.

- dysponuje minimum  jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadające min. 4- letnie doświadczenie zawodowe  liczone od dnia uzyskania uprawnień

- dysponuje minimum jedną osobą na stanowisko kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą min. 4- letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień .

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2014r., poz.1278) lub obowiązujące im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.jed.Dz.U. z 2016r., poz.290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016r., poz.65)

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie                                 i jednoznacznie wskazywać na:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeżeli te podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

### Art. 24 aa.

### Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona                              jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                 w postępowaniu.

### Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać,                    czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

### § 6a. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków

### udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy przedłożyć jedynie :

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2 do siwz)

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2a                       do siwz)

- zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy)

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu   oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Zamawiający ocenia czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna , pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i  ust.5.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę,                           na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu , o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju , w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się takiego dokumentu , zastępuje się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

2)  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed terminu składnia ofert, lub inny dokument potwierdzający , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym  w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu , o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków ,opłat  albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli w kraju , w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się takiego dokumentu , zastępuje się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

3)  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia  ofert , lub inny dokument potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami i grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu , o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające że nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli w kraju , w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się takiego dokumentu , zastępuje się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę                                           na wezwanie Zamawiającego  w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału                                      w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2 pkt 2.2 i 2.3  siwz:

1)  wykaz robót budowlanych  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty , miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności  informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;   sporządzony według Załącznika nr 4

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub   zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć tego dokumentu , może złożyć inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć tego dokumentu , może złożyć inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

4)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych  za świadczenie usług,  kontrolę jakości lub kierowanie robotami  budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5

4.Oświadczenie składane w postępowaniu przez wykonawcę                                           samodzielnie , bez wezwania  Zamawiającego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie                                o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Załącznik nr 6

6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).

7.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,  a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20   lub ust. 5 pkt 1do 8  ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

9.Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Inne dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz) i kalkulacja ryczałtu

( załącznik nr 1a do siwz)

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

- W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania   i złożenia oferty.

- Oświadczenia, o których mowa  w siwz dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w siwz, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,                         na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego , w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w siwz, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami                               oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147  i 615).

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                             oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak                  nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego                           nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa     wyznaczonego terminu składania ofert                    .

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął                              po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej - bip.um.olawa.pl

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

- Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny                         do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 11, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio.

- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Grzegorz Andros , tel. (71) 301 10 02,  faks ( 71) 303 55 00, poczta elektroniczna:gandros@um.olawa.pl .

### Wymagania dotyczące wadium

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.02.2017r. do godz. 10.00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6).

W formie pieniądza: przelewem na konto:

- Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030  .

Na poleceniu przelewu umieścić adnotację „ Wadium – przetarg – przebudowa drogi

wojewódzkiej nr 396” .

Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 16.02.2017.2017r. o godz. 10.00

W innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy załączyć do oferty.

W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Gmina Miasto Oława z siedzibą w Oławie, 55-200, pl. Zamkowy 15, muszą być bezwarunkowe               i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego , uwzględniać wszystkie przesłankami utraty wadium określonymi   w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

- Utrata wadium:

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy.

  - Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 1.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z postanowieniami ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

### Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą ustala się do dnia 10.03.2017r.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                     o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli  nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony  okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

- Oferta musi zawierać:

- oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 2a do siwz, o których mowa w § 6a  ust. 1 siwz;

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 5 ust. 4  siwz   – jeśli dotyczy;

- dokumenty, o których mowa w § 6a ust. 10 – w zakresie w jakim dotyczą wykonawcy.

- Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

- Informacje, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone do oferty jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 uPzp.

- Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:

- nazwą i adresem wykonawcy;

- tytułem: „Oferta przetargowa – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 ” nie otwierać przed dniem 16.02.2017r. godz.10.15

- Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia                       lub podmiotu innego, na zasobach którego wykonawca polega celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru                 lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania      do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15 , pok.14 ( sekretariat)

- Termin składania ofert upływa dnia  16.02.2017r. o godz. 10.00

- Otwarcie ofert odbędzie się dnia  16.02.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 29 ( Sala Rycerska).

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                           na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu gwarancji.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - cen zawartych  w ofertach.

### Opis sposobu obliczenia ceny

1. 	Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia . Cena powinna być wyliczona w następujący sposób:

cena (brutto) = wartość (netto) + kwota należnego podatku VAT.

Cena brutto podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe powinno obejmować – za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim umowa stanowi inaczej – cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, pomiary geodezyjne , konserwację, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie.

Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. Zamawiający nie wymagą złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.

2. 	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały we wzorze  umowy.

3. 	W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

### Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

1.Cena  – 60 %.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, każda inna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:

CN

C =   CB   x  60 pkt

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”;

CN – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert;

CB –cena ofertowa badanej oferty.

  - Okres gwarancji ( miesiące) – 40 %

Wartość punktowa okresu gwarancji ( kryterium 2) jest przyznawana w następujący sposób:

Wykonawca otrzyma:

- 0 pkt w przypadku zaoferowania 36 miesięcznej gwarancji

### - 30 pkt w przypadku zaoferowania 48 miesięcznej gwarancji

- 40 pkt w przypadku zaoferowania 60 miesięcznej gwarancji

Wskazanie w ofercie przez wykonawcę  innego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze SIWZ.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumaryczną  ilość punktów z obu kryteriów.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to , że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych .

Wykonawcy , składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### Badanie ofert- korekta omyłek

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 uPzp.

- Uwagi:

- Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd

pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście,

niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona.

- Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny.

- Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.

### Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                                 i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,                   a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium  oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                     a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest:

- przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; (jeżeli dotyczy)

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- została złożona tylko jedna oferta;

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny (brutto) podanej w Formularzu Oferty.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030

- Jeżeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt gwarancji należytego wykonania umowy. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokument bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- Zamawiający określa terminy ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy  następująco :

- dla 100 % wartości gwarancji należytego wykonania umowy – termin wykonania zamówienia + 30 dni.

- dla 30% gwarancji należytego wykonania umowy – ……… miesięcy ( zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie  termin  gwarancji ) + 15 dni od dnia podpisania  protokołu odbioru końcowego

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.

- Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 149 Ustawy Pzp.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1)	70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania  protokołu odbioru końcowego bezusterkowego

2)	30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji i  rękojmi za wady.

### Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Projekt umowy (zał. nr 3 do siwz).

- Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy (zał. nr 3 do siwz), w tym:

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie                        w przypadku ustawowej zmiany stawki  podatku od towarów                       i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę  podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami uPzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie uPzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w uPzp dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO) orzeczenia.

- W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (dalej: orzeczenie).

- Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie                               do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana siwz, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji KIO może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie                               o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 27, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 19 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 uPzp.

- Jeżeli  koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny                    od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

- W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem                  że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza                 lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 
w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

- Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu      w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, KIO rozpoznaje odwołanie.

- W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie                                do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący                         nie wycofał pozostałych zarzutów, KIO rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

- Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

- KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

- Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

- w sprawie nie mają zastosowania przepisy uPzp;

- odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;

- odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w uPzp;

- odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;

- odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie 
z żądaniem zawartym w odwołaniu;

- odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ust. 4;

- odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z postanowieniami ust. 7.

- Na orzeczenie KIO Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga                       do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

### Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Opis części przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

### Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1                                 pkt 7  ustawy Pzp

Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

### Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

Adres strony internetowej: http://bip.um.olawa.pl

e-mail: gandros@um.olawa.pl.

### Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą, oraz informacja o zaliczkach

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

### Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

### Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 uPzp.

### Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Nie dotyczy

### Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

§ 29. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

§ 30. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp

Standardy jakościowe stanowią:

- Program Funkcjonalno - Użytkowy

§ 31. Wymóg  lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych                             lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej                                 w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Nie dotyczy

§ 32. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Nie dotyczy

Załączniki do siwz:

  - Formularz oferty  -  zał. nr 1 do siwz

  - Kalkulacja ryczałtu – zał.nr 1a do siwz

  - Formularz oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania                                                                           w trybie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1do 8  uPzp   - zał. nr 2 do siwz

  - Formularz oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu        -  zał. nr 2a do siwz

  - Projekt umowy - zał. nr 3 do siwz

  - Wykaz robót budowlanych – zał. nr 4 do siwz

  - Wykaz osób – załącznik nr 5 do siwz

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 6 do siwz

Załącznik nr 1

..........................................

........................

pieczątka oferenta                                                                                             data

OFERTA

Do Urzędu Miejskiego

w Oławie

Pl. Zamkowy 15

55-200  Oława

Pełna nazwa oferenta ...................................................................................................

Adres                         ...................................................................................................

Nr telefonu       ...................................................................................................

Nr faxu            ....................................................................................................

Adres e –mail ………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów

pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania

ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacjami,

  - cena  netto: .............................................. [PLN]

(słownie: ................................................................................................... [PLN])

VAT ….%…………………………………………………………………………….PLN

Cena brutto…………………………………………………………………PLN

(słownie:………………………………………………………………………. PLN)

w tym:

- koszty kwalifikowane brutto …………………………………………PLN

- koszty niekwalifikowane brutto ………………………………………PLN

Okres gwarancji:

……………….. miesięcy  ( słownie:………………………………………..miesięcy)

( wpisać 36 lub 48 lub 60 miesięcy)

  - niniejsza oferta jest ważna do dnia 10.03.2017r.

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy ( zał. nr 3 do siwz)

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.),  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą  być one  udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4.

  - Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Numer konta bankowego , na które należy zwrócić wadium …………………………………………….

  - Informuje , że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 1 następujących towarów/usług:

……………………  ----  ………………………..zł netto

……………………---……………………….     zł netto

Zgodnie z art.91 ust 3a Pzp , Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego , czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ,wskazując nazwę( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) / nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) 1

……………………………………………

podpisy osób uprawnionych

Załącznik 1a

KALKULACJA RYCZAŁTU

KOSZTY KWALIFIKOWANE

( obliczone zgodnie z PFU i przedmiarem dla zakresu robót odpowiadającego kosztom kwalifikowanym)

| LP | OGÓLNY ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek 2 |  |
| 2 | Odcinek 3 |  |
| 3 | Odcinek 4 |  |
| 4 | Odcinek 5 |  |
| 5 | Odcinek 6 |  |
| 6 | Odcinek 7 |  |
| 7 | Odcinek 9 |  |
| 8 | Odcinek 10 |  |
| 9 | Odcinek 11 |  |
| 10 | Odcinek P1 |  |
| 11 | Odcinek P2 |  |
| 12 | Odcinek P3 |  |
| 13 | Oświetlenie istniejących przejść |  |
| 14 | Dokumentacja projektowa |  |
| 15 | Nadzór autorski |  |
|  | RAZEM NETTO |  |

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

( obliczone zgodnie z PFU i przedmiarem dla zakresu robót odpowiadającego kosztom niekwalifikowanym )

| LP | OGÓLNY ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek 1 |  |
| 2 | Odcinek 6 |  |
| 3 | Odcinek 7 |  |
| 4 | Odcinek 8 |  |
| 5 | Odcinek 9 |  |
| 6 | Odcinek 10 |  |
| 7 | Odcinek 11 |  |
| 8 | Dokumentacja projektowa |  |
| 9 | Nadzór autorski |  |
|  | RAZEM NETTO |  |

Razem koszty kwalifikowane i niekwalifikowane netto…………..PLN

VAT…..% ………….PLN

Razem koszty kwalifikowane i niekwalifikowane brutto………….PLN

Tak obliczone ceny netto, brutto i VAT przenieść do oferty.

…………………………………………………..

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr2 do  SIWZ

Gmina Miasto Oława

z siedzibą  w Oławie

pl. Zamkowy 15

55-200 Oława

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności                 od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.     Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

prowadzonego przez Gminę Miasto Oława z siedzibą w Oławie  , 55-200 Oława,

pl. Zamkowy 15                      oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 do 8  ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                              na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1do 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,                         że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………..............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2a do SIWZ

Gmina Miasto Oława

z siedzibą  w Oławie

pl. Zamkowy 15

55-200 Oława

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności                 od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów

pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania

ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

prowadzonego przez Gminę Miasto Oława z siedzibą w Oławie, 55-200 Oława                                    pl. Zamkowy 15  ,  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  sekcji III.1) ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2017r.  pod  poz 16739 - 2017, od dnia 31.01.2017r. na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.olawa.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego                      oraz w § 5   specyfikacji istotnych warunków zamówienia udostępnionej na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia 31.01.2017r.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w  sekcji III.1) ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 31.01.2017r.  pod  poz.16739 - 2017, od dnia 31.01.2017r. na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.olawa.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w § 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia udostępnionej na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia 31.01.2017r. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

UMOWA …………….

W dniu …………..we Oławie pomiędzy: Gminą Miasto Oława z siedzibą: 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15 ,

Nip:912-17-17-084, 
Regon: 931-93-48-45, zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

Tomasz Frischmann – Burmistrz Miasta Oława

a

……………………………….

……………………………….

Nip:  ………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

…………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 1020 z późn. zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie p.n.:

W formule „zaprojektuj i wybuduj”: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

zgodnie:

- ze Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

- z Programem Funkcjonalno - Użytkowym ;

- z ofertą Wykonawcy,

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę , wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz gdy będzie to konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Przez dokumentację projektową należy rozumieć:

- projekt budowlany

- projekt wykonawcy ( jeżeli dotyczy)

- STWiOR

- przedmiar, kosztorys inwestorski

- projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia

- wszelkie wymagane prawem pozwolenia, decyzje , opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia

Wykonawca wykonując dokumentację projektową uwzględni zalecenia Instytutu

Rozwoju Terytorialnego ( Oficer rowerowy) z dnia 5.01.2017r.

3.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i zamontowanie na czas realizacji zamówienia i po jego zakończeniu ( w miejscy wskazanym przez Zamawiającego)   tablicy informacyjnej o wymiarach 0,7 mX0,90 m z informacją o nazwie przedsięwzięcia , nazwą inwestora, herbem miasta Oława, wartości przedsięwzięcia,  okresie realizacji i informacją , że przedsięwzięcie realizowane jest z budżetu miasta ( wzór tablicy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego)

§ 2

WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości:

Netto:                             …………………. zł

Podatek VAT…..% :     …………………. zł

Brutto:                           ………………… zł

Słownie(brutto): …………………………………………………………… złotych

w tym:

- część wynagrodzenia ryczałtowego będąca kosztami  kwalifikowanymi - ……………………  zł brutto

- część wynagrodzenia ryczałtowego będąca kosztami niekwalifikowanymi 	- …………… zł brutto

Wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto ………….. zł ( koszty kwalifikowane) współfinansowane będzie przez Gminę Miejską Oława i Województwo Dolnośląskie zgodnie z Porozumieniem z dnia 27.06.2016r. i Aneksem nr 1 z dnia 17.11.2016r.  natomiast wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie ………… zł brutto ( koszty niekwalifikowane)  finansowane będzie wyłącznie ze środków Gminy Miejskiej Oława.

2. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Wykazane przez Wykonawcę w „ Kalkulacji ryczałtu” ” ceny ryczałtowe netto za poszczególne elementy zamówienia obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem § 16.

§ 3

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania poszczególnych elementów zamówienia, tj:

a) prace projektowe – faktury jednorazowe  po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w kwotach wynikających z „ Kalkulacji ryczałtu”;

b) roboty budowlane – fakturowanie na podstawie protokołu odbioru częściowego, maksimum raz w miesiącu, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury, wynagrodzenie (ryczałtowe) za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego na podstawie protokołu odbioru częściowego bezusterkowego lub końcowego bezusterkowego, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

3. Wykonawca jest zobowiązany do faktur częściowych przedstawić oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, iż nie zalega z zapłatą dla Podwykonawców lub dalszym podwykonawców. Do faktury końcowej należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. Faktura końcowa, której wartość nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po bezusterkowym odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 4

TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi w tej mierze przepisami w terminie do dnia ……. ( 15 miesięcy od dnia podpisania umowy) Termin , jak w zadaniu poprzednim zostanie dotrzymany jeżeli do jego upływu podpisany zostanie protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

1.1. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie:

a)  prac projektowych oraz związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp., uzyskanie pozwolenia na budowę lub w razie konieczności decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

b) robót budowlanych, zgłoszenie gotowości do odbioru i zgłoszenie zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub w razie konieczności złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy  harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnego z postanowieniami umowy, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3.	Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminu realizacji zamówienia.

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§ 5

PODWYKONAWCY

1. 	Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.

2. 	Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) wykona(ją) następujące prace (części zamówienia):

- …………………………………………

- …………………………………………

- ………………………………………..

- …………………………………………

3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

3.1.  Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:

- Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 647 1 Kodeksu Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

- Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej lub roboty budowlane, jest  zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na prace projektowe i roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:

-  nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe 
i roboty budowlane, lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

- Wykonawca zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.2. Płatności:

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane prace projektowe i roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt b), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe i roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

c) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).

f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt. e), Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.3.  Kary umowne:

Strony postanawiają, że podstawową forma odszkodowania są kary umowne.

1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  1 000 zł

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł ,

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo za każdy dziś zwłoki ponad wyznaczony termin na dokonania zmiany

2). Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3.4. Odstąpienie od umowy:

Zamawiający może, w terminie do 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności, odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3.2. pkt b),

b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.5. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców), jak za działania lub zaniechania własne.

3.7. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

3.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 6

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione w Programie funkcjonalno-użytkowym są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego 
i wykonawczego ( jeżeli dotyczy), który będzie podstawą wykonania robót budowlanych .

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania projektu wykonawczego ( jeżeli dotyczy).

3. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów własnych, o których mowa w Programie funkcjonalno- użytkowym oraz dokumentacji projektowej.

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych, Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej.

5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4.

6.  Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 4, uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.

7. Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań.

8. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 7 obciąża Wykonawcę.

§ 7

REALIZACJA

- Dokumentacja projektowa.

1.1. Dokumentację projektową o zakresie określonym w § 1 ust.2

należy wykonać i przekazać Zmawiającemu w wersji papierowej – 5 egz. oraz w wersji elektronicznej – 5 egz. w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

1.2.	Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

1.3.	Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz będzie zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

1.4.	Dokumentacja, przed  jej protokolarnym odebraniem przez Zamawiającego,  winna uzyskać pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji , DSDiK we Wrocławiu.

1.5 	W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.

1.6.	Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany rozwiązań bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli w toku dalszych prac projektowych lub uzgodnień wyniknie konieczność weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwiązań.

1.7.	Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy, na którym ostatecznie uzgodnią szczegółowy harmonogram realizacji wstępnych prac przygotowawczych i projektowych z rozbiciem na poszczególne branże, osiągania poszczególnych etapów dokumentacji i kluczowych uzgodnień i decyzji, a także szczegółowy harmonogram konsultacji. Harmonogram prac winien być powiązany z robotami budowlanymi i uwzględniać czas na wykonanie tych robót.

1.8.	Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- decyzję o pozwoleniu na budowę

- Dokumentację należy sporządzić zgodnie z SIWZ.

1.9.	Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

1.10. Dokumentacja projektowa, jako wytwór myśli projektantów, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.11. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca, łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe w zakresie określonym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Zamawiający prawa te przyjmuje. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów - autorów dokumentacji.

1.12.	Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

1.13. Za dokumentację projektową odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

1.14.	Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno:

a) sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

b) przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

1.15. Wykonawca, po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, zobowiązany jest do złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku  o pozwolenie 
na budowę, bądź skutecznego zgłoszenia prac budowlanych.

2. Roboty budowlane.

2.1. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1, za wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi, obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym, normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości w czasie prowadzenia prac. Wykonawca zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku prowadzonych robót.

- Wykonawca  własnym staraniem i w cenie oferty wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) i uzyska jego zatwierdzenie;

- Wykonawca wykona, wyniesie w teren i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem,na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem,

- Wykonawca po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót, przed oddaniem zadania do użytkowania, przekaże informację o możliwości dokonania przeglądu oznakowania stałej organizacji ruchu przez pracowników merytorycznych Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót (w tym również wytyczenie granic pasa drogowego przed rozpoczęciem robót oraz wszystkie pomiary wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i geodezyjną dokumentację roboczą i powykonawczą potwierdzoną przez ośrodek geodezyjny oraz nadzór autorski o jej zgodności z projektem budowlanym) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

- W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego,  który bez zbędnej zwłoki powiadomi Wykonawcę o dalszym toku postępowania,

- Wykonawca ponosi opłaty za czasowe zajęcia działek, niebędących w trwałym zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i pokrywa wszystkie koszty, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokólarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego/ do stanu uzgodnionego z właścicielami;

- Wykonawca zobowiązany jest pozyskać techniczne warunki realizacji robót od wszystkich użytkowników sieci infrastrukturalnych. Koszty ich pozyskania wchodzą w zakres zamówienia .

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia o zakończeniu robót przed użytkowaniem obiektu (z ewentualnymi zmianami nieistotnymi, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez nadzór inwestorski i nadzór autorski,

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów , w tym odpadów niebezpiecznych , powstałych w wyniku prowadzenia prac, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz odpadów komunalnych i jest zobowiązanych do postepowania z nimi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie w szczególności:

- ustawy o odpadach

- ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach

- przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw jak wyżej.

k1)W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- magazynowania odpadów w sposób nie zagrażający środowisku ( odpowiednie pojemniki, place składowe itp.)

- prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie

- przekazywanie odpadów do instalacji posiadającej zezwolenie na ich zagospodarowanie lub utylizację lub podmiotowi posiadającemu zezwolenie na transport odpadów

- zaopatrzenie placu budowy w pojemniki na odpady komunalne , złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia opłat za gospodarowanie nimi

- przekazywanie odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) dla Rejonu Wschodniego ( koszty przekazania odpadów do RIPOK ponosi Wykonawca)

- przedłożenie Zamawiającemu,  jako załączników do faktury ( częściowych i końcowych)

a)deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

b)kart przekazania odpadów

c)zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o ile Wykonawca przetwarza je we własnym zakresie

d)kopi zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub transport podmiotów, którym przekazał odpady    ( nie dotyczy RIPOK dla Regionu Wschodniego oraz odpadów komunalnych)

k2) W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo kontroli sposobu postępowania z odpadami oraz kontroli dokumentacji związanej z ich powstawaniem , magazynowaniem, transportem, zagospodarowaniem i utylizacją.

k3)Wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami i ewentualne przychody z tego tytułu     ( np. sprzedaż złomu) są kosztami i przychodami Wykonawcy.

- Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą 
w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym,

- Wykonawca uwzględni koszty odtworzenia zniszczonych punktów geodezyjnych oraz wszelkie inne koszty obsługi geodezyjnej związane z wykonaniem niezbędnych map i szkiców wraz z wyznaczeniem punktów granicznych pasa drogowego i wyniesienie tych punktów w teren na podstawie pobranych materiałów (współrzędnych punktów granicznych) z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,

- Wykonawca zabezpieczy lub przeniesie z terenu budowy punkty stałej Osnowy Geodezyjnej, dokona ich odtworzenia po zakończeniu budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., a także przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie robót,

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy, co najmniej 1 raz w miesiącu lub wg potrzeb z udziałem Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy i Kierowników Robót oraz sporządzić z nich protokół. Protokół winien być zatwierdzony przez Koordynatora ,

- Wykonawca zabezpieczy teren robót przed kradzieżą i innymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu,

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż w dniu przekazania terenu budowy, do przedłożenia Zamawiającemu planu BIOZ, oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków,

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu robót, a po ich zakończeniu do uporządkowania terenu robót, a także jest zobowiązany do należytego utrzymywania dróg wykorzystywanych do obsługi budowy przez cały okres prowadzenia robót,

- Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji robót od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania terenu budowy,

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

2.1.1. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, ze nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

2.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

  - Obowiązki Zamawiającego:

a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy  teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

b)	Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i archeologiczny

c) Zamawiający powoła Komisję odbiorową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i dostarczenia kompletnego operatu kolaudacyjnego.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający ustanawia Koordynatora, który podejmować będzie wszystkie decyzje związane z realizacją robót w osobie – Tadeusz Kułakowski

2.	Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

…………………….. , tel. ……………………………………

3.	Osoby wskazane w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 .O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:

- Kierownika Budowy 			- …………  tel. ………………………..,

2. Wykonawca ustanawia Głównego Projektanta w osobie: Pan/Pani ………………….., tel. ………………….

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

4. W przypadku konieczności zmiany Głównego Projektanta, Kierownika Budowy, należy 
do pełnienia każdej funkcji wskazać osobę, która spełnia wymagania określone w SIWZ.

Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budową innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnychod Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 10

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy zakończonych elementów robót,

c) odbiór końcowy,

d) odbiór gwarancyjny.

2. W przypadku wykonywania robót zanikających oraz ulegających zakryciu Wykonawca powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzeniem odbioru tych prac będzie wpis w Dzienniku Budowy.

- Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt.

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienie lub doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie  prac projektowych i części robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do odbioru części robót budowlanych Wykonawca dostarczy zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

- Przedmiotem odbioru końcowego będą całkowicie zakończone elementów robót.  Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

- dokumentację projektową, powykonawczą wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym

- zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

- dokumenty, o których mowa w art. 57 ust. 1 i ust. 2 Prawo Budowlane,

- operat powykonawczy zawierający niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi 
w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane oraz wyniki pomiarów kontrolnych,

- oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią.

- Przedmiot odbioru końcowego będzie zgłaszany w następującym trybie:

- Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość obiektu do odbioru.

- Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru wykonanych prac.

- Potwierdzenie wpisu do Dziennika Budowy lub brak ustosunkowania przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru .

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru po usunięciu wad i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

- w przypadku wad, których usunąć się nie da Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Końcowy odbiór gwarancyjny dokonany będzie na 30 dni przed upływem terminu okresu gwarancji. Z odbioru spisany zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 11

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w stosunku do przedłożonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, w wysokości 500 za każdy dzień zwłoki;

- w wysokości 500 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

- za zwłokę w przystąpieniu do realizacji robót w terminie określonym w przedłożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 200 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu  zamówienie  1 000 za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

- za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Za naruszenie obowiązku , o którym mowa w § 17 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 17 ust.1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony  przypadek.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: …… zł w formie: ……………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.

- Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 1  Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji.

- Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przewyższa należne zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający  będzie dochodzić odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy.

§ 13

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Okres gwarancyjny na prace objęte umową wynosi …………….  miesięcy .

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego .

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, corocznie przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie podanym w protokole przeglądu gwarancyjnego.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru gwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.

§ 14

WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

- spowodowane niemożliwymi do wcześniejszego przewidzenia, pomimo zachowania należytej staranności, warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a.1) klęskami żywiołowymi;

a.2) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ekstremalne temperatury powietrza, wichury uniemożliwiające pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu powodujące podtopienia;

a.3) niewypałami i niewybuchami;

a.4) wykopaliskami archeologicznymi o skali większej niż przewidywana;

a.5) niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (fundamenty, ściany szczelne, sieci i urządzenia itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

O uznaniu wystąpienia w trakcie wykonywania robót budowlanych powyższych okoliczności i zasadności na tej podstawie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy, każdorazowo decyduje Zamawiający.

b) 	będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

b.1)	przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b.2)	odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

c) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany pożarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami oraz protestami mieszkańców 
z blokadą dróg,

d) spowodowane koniecznością zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych,

e) spowodowane zmianą przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania,

f) spowodowane 	zmianą przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania,

g) w sytuacji, gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,

  - Zmiany sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności z uwagi na:

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

2.3. Zmian osobowych:

a)	zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

- zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

2.4. Pozostałych zmian:

a)	w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

b)	w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu;

c)  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

d)  zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych;

e)	obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczeniai udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane prze wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy 
i termin realizacji;

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres dłuższy niż 10 dni,

c) 	Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. 	W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i lit. c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić 
od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. a) lub w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 16

POSTANOWIENIA O ZASADACH WPROWADZENIA ODPOWIEDNICH ZMIAN WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY ( ART.142 UST.5 PZP)

- W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

1) stawki VAT.

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.):

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust.2-8.

2.Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

3.Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust.1, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej  uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego,czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów  wykonania umowy przez Wykonawcę,

2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające   zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

4.W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust..3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów ( np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

5.Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmuje wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6.Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust.1, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust..3. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

7.Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust.6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień  lub dokumentów ( oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych  za zgodność z oryginałem niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust.1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust.4-5 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego  stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

8.Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust.1, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią  treść aneksu do umowy oraz podpiszą  aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1.

§17

1.Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a uPzp określa , że czynności w zakresie realizacji

zamówienia polegające na wykonywaniu wszystkich elementów nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek, montażem elementów instalacji elektrycznej  wykonywane  będą przez osoby zatrudnione na  podstawie umowy o prace.

Obowiązek ten  dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć

w umowie o  podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące  podwykonawców do

zatrudnienia na  umowę o prace wszystkich osób wykonujących  wskazane wyżej

czynności.

2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu , najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenie, że  osoby,  o których mowa w ust.1 zatrudnione  przy realizacji zamówienia są zatrudnione na umowach o prace. W odniesieniu do  podwykonawców powyższe  oświadczenie należy złożyć wraz z kopią umowy o  podwykonawstwo. Bez spełnienia tego wymogu osoby te nie będą mogły wykonywać prac związanych z realizacją przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcą lub Podwykonawcą wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w szczególności do:

- żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu

- przeprowadzania kontroli na miejscy wykonywania czynności

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  , Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5.Z tytuły nie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcą wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności , zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust.3.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi; przepisy ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.	Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

# Niniejszego załącznika nie należy składać wraz z ofertą. Do jego złożenia wezwany jedynie Wykonawca , którego oferta została oceniona najwyżej.

# Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

na zamówienie :   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania  ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | INW.271/2/17 |
| --- | --- |

    - ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Oława

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

2. 	WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp | nazwa zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia ( Opis powinien zwierać informacje jednoznacznie potwierdzające, że zrealizowane zamówienie jest zgodne w wymogami Zamawiającego dotyczącymi zdolności technicznej lub zawodowej) | wartość (brutto) roboty | data wykonania (zakończenia) | Zamawiający (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Zamawiający określa , że w wykazie wykonanych robót budowlanych należy wskazać i opisać  jedynie roboty spełniające warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określony przez zamawiającego

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacje o tym czy roboty zostały   wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty..

3.	PODPIS(Y):

| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

# Niniejszego załącznika nie należy składać wraz z ofertą. Do jego złożenia wezwany jedynie Wykonawca , którego oferta została oceniona najwyżej.

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy wyłącznie pełnienia funkcji kierownika budowy i projektanta)

WYKAZ OSÓB , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE PN.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | INW.271/2/17 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Oławie

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

2. WYKONAWCA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: dysponuję (-emy) osobami/będę(będziemy) dysponował(dysponować) osobami* wymienionymi w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie | Posiadane uprawnienia, ich opis,zakres Nr i data wydania | Podstawa dysponowania Dysponuje/będzie dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenie.

Do niniejszego oświadczenia załączono pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie powyżej wskazano osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował*.

*niepotrzebne skreślić.

3. Podpis(y):

| Lp | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Uwaga.

Niniejszego załącznika nie należy składać wraz o ofertą. Załącznik ten Wykonawca przekazuje Zamawiającemu samodzielnie  ( bez wezwania przez Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji , o której mowa w art. 86 ust.5 uPzp .

Art.86 ust.5 mówi, że niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

-ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa i adres wykonawcy:

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Województwo: ...............................................................................................................

NIP: ................................................................................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym ..................................................

adres e-mail Wykonawcy   …………………………………………………………………...

adres do korespondencji ……………………………………………………………………..

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów

pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania

ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

oświadczam, że:

nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 
i 1634)*

należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*

*właściwe zaznaczyć znakiem x

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu  zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.

…………………………………………………

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy wyłącznie pełnienia funkcji kierownika budowy i projektanta)

WYKAZ OSÓB , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE PN.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | INW.271/2/17 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Oławie

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

2. WYKONAWCA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: dysponuję (-emy) osobami/będę(będziemy) dysponował(dysponować) osobami* wymienionymi w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie | Posiadane uprawnienia, ich opis,zakres Nr i data wydania | Podstawa dysponowania Dysponuje/będzie dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenie.

Do niniejszego oświadczenia załączono pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie powyżej wskazano osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował*.

*niepotrzebne skreślić.

3. Podpis(y):

| Lp | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Uwaga.

Niniejszego załącznika nie należy składać wraz o ofertą. Załącznik ten Wykonawca przekazuje Zamawiającemu samodzielnie  ( bez wezwania przez Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji , o której mowa w art. 86 ust.5 uPzp .

Art.86 ust.5 mówi, że niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

-ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa i adres wykonawcy:

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Województwo: ...............................................................................................................

NIP: ................................................................................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym ..................................................

adres e-mail Wykonawcy   …………………………………………………………………...

adres do korespondencji ……………………………………………………………………..

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów

pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania

ul.  B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

oświadczam, że:

nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 
i 1634)*

należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*

*właściwe zaznaczyć znakiem x

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu  zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.

…………………………………………………

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

# Footnotes

1, Wykonawca usuwa niepotrzebne.