Informacja o realizacji inwestycji i remontów za II półrocze 2010

SPIS TREŚCI:

I. INWESTYCJE ......................................................................................................................................................................   2 - 15

II. DOKUMENTACJE ................................................................................................................................................................  15 - 16

III. REMONTY ........................................................................................................................................................................  17 - 22

IV. ROZBIÓRKI ......................................................................................................................................................................         22

V. INNE ................................................................................................................................................................................         23

VI. SPRAWOZDANIE II PÓŁROCZE 2010 ROKU Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE DRÓG MIEJSKICH .....................................................  23 - 25

VII. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEŚCIE OŁAWA ..........  26 - 28

| Lp |  | Rodzaj robót |  | Środki finansowe wydatkowane w II połowie 2010r. [zł] | Wykonawca | Opis | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I |  | INWESTYCJE |  |  |  |  |  |
| 1 | a) | Budowa krytej pływalni w Oławie |  | 1 780 712,40 zł | ABM SOLID SA Tarnów | Budowa krytej pływalni obejmuje obiekty oraz tereny o parametrach: pow. zabudowy budynków........ 2 443,27 m2, pow. dróg i parkingów................................. 6 129,76 m2, pow. chodników i placów utwardzonych ........ 2 366,38 m2, pow. zieleńców i trawników ......................... 8 594,84 m2, pow. netto projektowanego budynku............. 4 338,80 m2, kubatura brutto proj. Budynków .................. 29 477,00 m3. W zakres budowy wchodzi sieć i przyłącza , rozruchy technologiczne oraz szkolenie przyszłego personelu. | Kontrakt Nr 43/2009/2010 z 20.05.2010r. Wartość kontraktu: 22 312 567,83 zł |
|  | b) | Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji Projektu „Budowa krytej pływalni w Oławie”. |  | 24 325,95 zł | Biuro Inwestorskie Janusz Rybka Wrocław | Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu. | Umowa Nr 7/2010 z 07.06.2010r. Wartość umowy: 386 740,00 zł |
| 2 |  | Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Oławie ul. Kamienna 8. |  | 231 202,76 zł | Zakład Usług Projektowo Drogowych Antoni Jaśnikowski Sobocisko | Nawierzchnia rekreacyjna 272 m2, komunikacja 58 m2, powierzchnie zielone 200 m2. Wyposażenie: tablica regulaminowa, zestaw „Patrycja”, małpi gaj, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, wolnostojąca kładka linowa, równoważnia, drążki do akrobacji, kosz, 5 szt. Ławek. | Umowa Nr 19/2010 z 22.09.2010 |
| 3 | a) | Adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby „Orlik 2012” - roboty sanitarne i elektryczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Oławie ul. Iwaszkiewicza 11. |  | 107 722,00 zł | PHU „BUD-REM” Janusz Simbor Ziębice | Roboty elektryczne i sanitarne w pomieszczeniach przeznaczonych na zaplecze sanitarno-szatniowe (część męska i żeńska). | Umowa Nr 100/P/2010 z 23.08.2010r. oraz Umowa Nr 102/P/2010 z 16.09.2010 |
|  | b) | Adaptacja pom. przyziemia na potrzeby „Orlika 2012” - biuro kierownika (administratora) oraz pom. magazyny sprzętu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Oławie ul. Iwaszkiewicza 11 |  | 34 580,00 zł. | Usługi Ogólnobudowlane Jan Strama Ziębice | Przystosowanie pomieszczenia na biuro kierownika oraz na magazyn sprzętu sportowego. Prace polegały na : wyburzeniu części ścianki działowej, wykonanie nowej ścianki, roboty tynkarskie, ,malarskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykładzina podłogowa. | Umowa nr 101/P/2010 z 01.09.2010r |
|  | c) | Wyposażenie boisk o sztucznej nawierzchni „Orlik – 2012” w sprzęt do konserwacji nawierzchni syntetycznych w Oławie. |  | 47 000,00 zł | Zbigniew jarosz Sprzęt Ogrodniczo-Leśny Bielany Wrocławskie | Zakupiono: ciągnik rolniczy typu mini Mustang TL 2100 wraz z osprzętem i brona aktywną o szerokości 160cm. | Umowa Nr 141/P/2010 z 20.12.2010r. |
| 4 |  | Przełożenie kabla energetycznego wraz z zestawem złączowo - pomiarowym w obrębie Amfiteatru w Oławie. |  | 9 638,00 zł | Instalatorstwo Elektryczne Adam witkowski Oława | Montaż dwóch lamp oświetleniowych wraz z wykonaniem zasilania i badaniami. | Umowa Nr 87/P/2010 z 12.08.2010r. |
| 5 |  | Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych przyziemia i sutereny z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne i gabinet lekarski SPD „Tęcza” w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 11b na terenie Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. |  | 80 000,00 zł | „INS-MAL-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Janusz Malinowski Niemodlin | W wyniku adaptacji pomieszczeń wyodrębniono gabinet lekarski, sale rehabilitacyjne oraz pomieszczenia biurowe i magazynowo-szatniowe. | Umowa nr 112010 z 17.08.2010r. |
| 6 | a) | Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych przy przebudowie kompleksu budynków hal sportowych w Oławie przy ul. Sportowej 1. |  | 3 294,00 zł | LEMTEC Michał Kiec Oława | Remont polegał na oczyszczeniu mechanicznym konstrukcji stalowej wiaty, uzupełnieniu brakujących elementów konstrukcji, ułożeniu dachu z płyt falistych wraz z wykonaniem opierzeń. Dodatkowo wykonano podbitkę z płyt OSB na części czołowej okapu nad stanowiskami strzeleckimi. Całość konstrukcji pomalowano. | Zlecenie Nr 127/P/2010 z 02.11.2010r. |
|  | b) | Przebudowa kompleksu budynków hal sportowych w Oławie przy ul. Sportowej 1. |  | 1 298 217,37 zł na 2011r. 142 616,73 zł | ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. Warszawa | W wyniku przebudowy uzyskano:kotłownię gazową, wraz z solarami słonecznymi,szatnia wg wytycznych UEFA, węzeł sanitarny, w-c i sauna (wg w. UEFA), pokój i łazienka trenerska, gabinet masażu, cztery szatnie, węzeł sanitarny z prysznicami i pomieszczeniami w-c - 2 komplety, pomieszczenie gospodarcze, magazyn sprzętu pomieszczenie wentylatorowni. | Umowa Nr 39/2009/2010 z 24.02.2010r. Wartość umowy: 1 440 834,10 zł |
|  | c) | Przebudowa kompleksu budynków hal sportowych w Oławie przy ul. Sportowej 1 |  | 228 194,55 zł | ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. Warszawa | Roboty obejmowały: wykonanie konstrukcji wsporczej pod sufity pomieszczeń sanitarno-szatniowych, wykonanie ścian z cegły licowej, remont wnętrza kotłowni, zamianę wykładziny „tarket” na płytki podłogowe, wykonanie dodatkowej rozdzielnicy elektrycznej, oraz wykonanie wentylacji nawiewnej na dużą halę sportową. | Umowa Nr 30/2010 z 01.12.2010r. |
|  | d) | Nadzór autorski nad projektem Przebudowa kompleksu budynków hal sportowych w Oławie przy ul. Sportowej. |  | 3 660,00 zł | Dolnośląska Agencja Energetyki i Środowiska s.c. A. Cena-Soroko, J. Żurawski, Wrocław | Nadzór nad realizacja projektu przebudowy pomieszczeń hal sportowych. | Umowa Nr 86/P/2010 z 09.08.2010r. |
| 7 |  | Budowa kanalizacji deszczowej (zarurowanie rowu) od ulicy Zacisznej do ul. Kutrowskiego |  | 321 119,51 zł | Zakład Instalacji Sanitarnych Co. i Gaz Andrzej Didyk ul. Rzemieślnicza 12 49-318 Skarbimierz | - rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PE fi 1000 – 641 mb. - rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PE fi 600 – 30 mb. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 2000 – 17 szt. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1500 – 1 szt Wartość robót obejmuje wykonawstwo oraz nadzory: inwestorski i archeologiczny | Umowa nr 40/2009/2010 z 01.03.2010r. Wartość zadania 885.962,07 |
| 8 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zielna i Dzierżonia - III etap |  | 1 038.874,60 zł | Zakład Instalacji Sanitarnych Co. i Gaz Andrzej Didyk ul. Rzemieślnicza 12 49-318 Skarbimierz | - rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 – 1125,5 mb. - rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 – 370 mb. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 50 szt. Wartość robót obejmuje wykonawstwo oraz nadzory: inwestorski i archeologiczny | Umowa nr 42/2009/2010 z 22.02.2010r. Wartość zadania 1.248.874,60 |
| 9 |  | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kilińskiego 7 |  | 19 278,76 zł | ZWiK w Oławie Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30 55-200 Oława | - kanał ciśnieniowy z rur PEHD fi 63mm – 20,0 mb - kanał grawitacyjny z rur PVC fi 160mm – 5,0 mb - przepompownia ścieków – 1 kpl | Umowa nr 84/P/2010 z 16.08.2010 Wartość zadania 19.278,76 |
| 10 |  | Wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej w ul. Lipowej |  | 6 710,00 zł | ZWiK w Oławie Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30 55-200 Oława | - rurociąg z PEHD fi 160mm – 6mb - zasuwa żeliwna fi 150 – 1 szt. | Umowa nr 85/P/2010 z 02.08.2010r. Wartość umowy: 6.710,00 |
| 11 |  | Budowa kanalizacji deszczowej poza pas drogowy ul. Lipowej |  | 13 587,41 zł | PW-SERVICE Zakład Usług Specjalistycznych Wyszyńskiego 121/1 50-307 Wrocław | - kanał z rur PVC 315mm – 8mb - studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 – 1 kpl. | Umowa nr 88/P/2010 z 23.08.2010r. Wartość umowy 13.587,41 |
| 12 |  | Budowa kanalizacji deszczowej przy bud. ul. 3 Maja 30 |  | 19 520,00 zł | ZWiK w Oławie Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30 55-200 Oława | - kanał deszczowy z rur PVC fi 200 – 65 mb - studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000mm – 2 kpl. - wpusty uliczne z przyłączami z PVC fi 160mm – 3 kpl. | Umowa nr 81/P/2010 z 02.08.2010r. Wartość umowy 19.520,00 |
| 13 |  | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Zwierzyniec Duży 23 |  | 11 590,00 zł | ZWiK w Oławie Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30 55-200 Oława | - rurociąg z rur PE fi 63mm – 18mb - zasuwa żeliwna fi 5o mm – 1 kpl. | Umowa nr 81a/P/2010 z 02.08.2010r. Wartość umowy 11.590,00 |
| 14 |  | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr 13/2 AM-62 |  | 9 589,77 zł | Usługi Ogólnobudowlane Leszek Hołyński Janowskiego 13 55-200 Oława | - kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 160mm – 65,00mb - studzienki kanalizacyjne PE z wpustem ulicznym – 3 kpl | Umowa nr 119/P/2010 z 28.10.2010r. Wartość umowy 9.589,77 |
| 15 |  | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej |  | 65 000,00 zł | Zakład Instalacji Sanitarnych Co. i Gaz Andrzej Didyk ul. Rzemieślnicza 12 49-318 Skarbimierz | - rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi 160mm – 160,25mb - Studnie rewizyjne – 10 szt. | Umowa nr 23/2010 z 02.11.2010r. Wartość umowy 78.187,21 |
| 16 16 16 16 | a) | Przebudowa ulicy Sportowej w Oławie wraz z przebudową kanału deszczowego DN 1000 i oświetlenia ulicznego. 2235053,14 Zrealizowano 2 223 122,34 |  | 1 879 980,34 zł | Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „ SKO – BUD” Jacek Skoczeń ul. Chłopska 5, 30 -806 Kraków | # W zakres robót wchodzi wykonanie: # 1. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych na uszczelkę o śr. 1500 mm – 10 szt. # 2. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – 18 szt. 3. Kanały z rur PCV na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm – 95,600 m 4. Naprawa kanału betonowego DN1000 oraz istniejących studni betonowych 5. Nawierzchnia z mieszanek SMA – grubość po zagęszczeniu 4 cm . – 4 424 m2. 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm – 2074,89 m2 7. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm – 2546,2 m2 8. Umocnienie skarp z płyt betonowych ażurowych – 400 m2 9. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 1 885 m2 10. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm – 1111,4m2 11. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 7 szt. 12. Wykonanie oznakowania poziomego – 314,3 m2 13. Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczukową – 119 m2 14. Ogrodzenie panelowe ażurowe o wysokości 2,5m – 412 m 15.Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o łącznej szerokości 8,5 m – 1 szt. 16. Brama wejściowa dwuskrzydłowa o szerokości 7,0 m – 1 szt. 17.Ułożenie kabli wielożyłowych – 655 m 18.Ułożenie kabli YKY 4x10 w rurach DVK 75 – 126 m 19.Słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi – 22 szt. | Umowa nr 41/2009/2010 z 04.03.2010 r. |
|  | b) | Przełożenie hudrantu na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sportowej - usługa |  | 2 074,00 zł | ZWiK w Oławie Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30 55-200 Oława | Przełożenie hudrantu na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sportowej – 1 kpl. | Zlecenie 113/P/2010 z 20.09.2010r. Wartość zlecenia 2.074,00 |
|  | c) | Montaż zasuwy na kolektorze deszczowym na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Sportowej |  | 3 538,00 zł | ZWiK w Oławie Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30 55-200 Oława | Montaż zasuwy na kolektorze deszczowym na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Sportowej – 1 kpl. | Zlecenie 114/P/2010 z 20.09.2010r. Wartość zlecenia 3.538,00 |
|  | d) | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „ Przebudowa ul. Sportowej w Oławie”. |  | 23 000,00 zł | Jan Kłak ul. B. Chrobrego 20c/21 55-200 Oława | Czynności wynikające z funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami) | Umowa -Zlecenie 35/P/2010 z 22.03.2010 |
|  | e) | Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „ Przebudowa ulicy Sportowej w Oławie” . 32157,1 |  | 18 052,95 zł | BEF Colsulting s.c. Grażyna Marlinga, Leszek Głód, ul. Senatorska 3/12, 58-316 Wałbrzych | Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w szczególności: - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym, - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, - uzgadnianie z ZAMAWIAJĄCYM i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, - czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, | Umowa nr 50/P/2010 z 10.05.2010 r. |
|  | f) | Sprawowanie nadzoru archeologicznego podczas realizacji zamówienia pn. „ Przebudowa ulicy Sportowej w Oławie” . |  | 12 000,00 zł | „NARNIA” Paweł Kraus, ul. Wesoła 6/8, 50-524 Wrocław | Wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych podczas robót ziemnych przy zadaniu: „ Przebudowa ulicy Sportowej w Oławie” zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji nr 1346/2009 z 22.09.2009 r wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. | Umowa nr 56/P/2010 z dnia 24.05.2010 r |
|  | g) | Umowa na roboty dodatkowe zgodnie z protokołami konieczności |  | 610 987,79 zł | Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „ SKO – BUD” Jacek Skoczeń ul. Chłopska 5, 30 -806 Kraków | # Roboty dodatkowe w zakresie; miejscowej wymiany gruntów, # roboty dodatkowe kanalizacyjne, dodatkowa wycinka drzew, # zastosowanie wyższych słupów oświetleniowych, zmiana # nawierzchni z płyt ażurowych na kostkę polbruk na miejscach # parkingowych, zmiana typu ogrodzenia w celu dostosowania # do norm bezpieczeństwa dla imprez masowych z możliwością # udostępnienia stadionu na cele RURO 2012. | Umowa nr 24/2010 z dnia 03.08.2010 r |
|  | h) | Wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa ulicy Sportowej w Oławie wraz z przebudową kanału deszczowego DN 1000 i oświetlenia ulicznego. |  | 190 000,00 zł | Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „ SKO – BUD” Jacek Skoczeń ul. Chłopska 5, 30 -806 Kraków | # Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy kabli # elektroenergetycznych ŚN 20 kV wraz z wykonaniem muf i # rur osłonowych wraz z robotami towarzyszącymi na # podstawie dokonanych uzgodnień z EnergiaPro. | Umowa nr 28/2010 z dnia 16.11.2010 r |
| 17 17 17 | a) | Budowa ulic: Borsuczej, Lisiej, Zajęczej, Jeleniej, oraz części Niedźwiedziej w Oławie- „Budowa ulic na osiedlu Zwierzyniec w Oławie” - III etap. 1 646 298,23 |  | 856 075,07 zł | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp.z o.o. ul. Oławska 26A 49-300 Brzeg | - Nawierzchnie ulic i chodników z szarej kostki betonowej gr. 8cm – 7.367 m2 - Nawierzchnie chodników z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm – 1.073 m2 - Nawierzchnie ulic z kostki kamiennej (progi) – 18x20 cm – 120 m2 - Krawężniki betonowe 15x30 cm – 1.530 m - Obrzeża betonowe 30x8 cm – 1.575 m - Wykonanie trawników – 2.640 m2 - Wiata przystankowa – 1 szt. - Studnie rewizyjne kanal. deszcz. betonowe fi 1000 – 35 szt. - Studnie rewizyjne betonowe fi 1000 z osadnikiem – 5 szt. - Studzienki ściekowe żelbetowe fi 500 mm z osadnikiem – 35 szt. - Kanały z rur PEHD fi 315 – 553 m - Kanały z rur PEHD fi 400 – 133 m - Kanały z rur PEHD fi 500 – 93 m - Przykanaliki z rur PEHD fi 160 – 197 m - Pionowe znaki drogowe na 10 słupkach – 11 szt. - Oznakowanie poziome jezdni farbą odblaskową – 34,7 m2 | Umowa nr 29/2009 z dnia 26.10.2009 W 2009 r 790 223,15 |
|  | b) | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa ulic: Borsuczej, Lisiej, Zajęczej, Jeleniej, oraz części Niedźwiedziej w Oławie- „Budowa ulic na osiedlu Zwierzyniec w Oławie” - III etap. |  | 20 240,00 zł | Jan Kłak ul. B. Chrobrego 20c/21 55-200 Oława | Sprawowanie nadzoru zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami, a w szczególności: - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, - przekazanie Zamawiającemu kompletnego operatu powykonawczego. | Umowa zlecenie nr 133/P/2009 z dnia 09.11.2009 r. |
|  | c) | Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych przy zadaniu: Budowa ulic: Borsuczej, Lisiej, Zajęczej, Jeleniej, oraz części Niedźwiedziej w Oławie- „Budowa ulic na osiedlu Zwierzyniec w Oławie” - III etap. |  | 12 000,00 zł | „NARNIA” Paweł Kraus, ul. Wesoła 6/8, 50-524 Wrocław | Prowadzenie nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych podczas robót ziemnych przy zadaniu: „ Budowa jezdni, chodników, pasów zieleni, zatok postojowych, czterech wiat przystankowych, miejsc postojowych oraz zjazdów do posesji, - kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowane drogi w Oławie ul. Zwierzyniec Duży, Wilcza, Zajęcza, Lisia, Niedźwiedzia, Jelenia, Borsucza” w zakresie ul. Borsucza, Lisia, Zajęcza, Jelenia oraz części Niedźwiedziej (do Umowy nr 29/2009 z 26.10.2009 r. z Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg) | Umowa nr 134/P/2009 z dnia 16.11.2009r. |
|  | d) | Roboty dodatkowe dla zadania:Budowa ulic: Borsuczej, Lisiej, Zajęczej, Jeleniej, oraz części Niedźwiedziej w Oławie- „Budowa ulic na osiedlu Zwierzyniec w Oławie” - III etap. |  | 41 986,30 zł | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp.z o.o. ul. Oławska 26A 49-300 Brzeg | W zakresie wykonania cieku przykrawężnikowego oraz likwidacji gruzowiska znajdującego się w koronie drogi i likwidacja cokołu ogrodzeniowego. | Umowa nr 78/P/2010 z 14.07.2010 |
|  | e) | Roboty dodatkowe dla zadania:Budowa ulic: Borsuczej, Lisiej, Zajęczej, Jeleniej, oraz części Niedźwiedziej w Oławie- „Budowa ulic na osiedlu Zwierzyniec w Oławie” - III etap. |  | 64 815,75 zł | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26A 49-300 Brzeg | W zakresie wykonania regulacji istniejących studni rewizyjnych, hydrantów i zaworów wodnych które odbiegają wysokościowo od niwelety drogi | Umowa nr 98/P/2010 z 26.07.2010 |
| 18 18 18 | a) | Budowa łącznika od DK94 do ul. Zacisznej wraz ze skrzyżowaniami w Oławie 7 966 553,42 Termin zakończenia 30.04.2011. |  | 4 770 858,81 zł | POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna – lider konsorcjum, Cieśle 44, 56-400 Oleśnica | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 20013 Priorytet pn. „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym śląsku (transport)”.do 49,99% wydatków kwalifikowalnych projektu. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik od dogi krajowej nr 94 do ul. Zacisznej w kierunku autostrady A4. Droga ta kwalifikowana jest do klasy technicznej Z (zbiorcza), jej trasa biegnie przez tereny niezabudowane. Od strony północnej włącza się do ul. Kutrowskiego (skrzyżowanie w postaci ronda na drodze krajowej nr 94) a od strony południowej do ul. Zacisznej (skrzyżowanie tradycyjne). Zakres robót: 1)droga gminna (długość: ok.0,63 km, 2 pasy ruchu x 3,5m + dodatkowo pas zjazdowy, nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, obustronne chodniki: min. 2,0 m z kostki betonowej, obustronne ścieżki rowerowe: 2,5 m z betonu asfaltowego, 2 zatoki autobusowe z kostki betonowej o łącznej pow. 263m2) 2) rondo turbinowe stanowiące skrzyżowanie drogi gminnej z drogą krajową nr 94 (rondo z dwoma pasami ruchu oddzielonymi separatorami uniemożliwiającymi zmianę pasa ruchu, promień wyspy wewnętrznej R=20m, jezdnia o szer. 10,0m tj. 2x5,0m, chodnik o szer. 2,0-2,5m, ścieżka rowerowa o szer. 2,5m) - Odwodnienie i budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienie nawierzchni za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików z rur o śr.160mm. Wzdłuż drogi kanały deszczowe o śr.300-800mm oraz drenaż perforowany o śr.200mm, przebudowa sieci kolidujących). Orientacyjne ilości: - kanał Ø 800 -27mb - kanał Ø500-291,50 mb - kanał Ø 400 – 352 mb - kanał Ø 300 – 363 - drenaż perforowany Ø 200 – 475 mb - 38 wpustów ulicznych - przykanaliki Ø 160 – 317 mb - studnie kanalizacyjne Ø 1200 – 34 szt. - studnie kanalizacyjne Ø 1500- 3 szt. 4) Przebudowa sieci wodociągowych (przebudowa uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym. W zamian za istniejące rurociągi będące w kolizji z nowymi jezdniami zaprojektowano nowe wodociągi z rur PE-HD: śr.500mm - 32,5m, śr.250mm - 51,0m, śr.160mm - 30,0m, śr.110mm - 19,5m) 5) Przebudowa sieci gazowych (usunięcie kolizji gazociągu śr/c o śr.160mm na skrzyżowaniu z ul. Kutrowskiego oraz skrócenie i zaślepienie gazociągu n/c o śr.300mm poza skrzyżowaniem w kierunku ul. Iwaszkiewicza, w zamian za istniejący gazociąg zaprojektowano nowy o śr.160mm o długości 123,0m.) 6) Demontaże i budowa sieci energetycznych i oświetlenia (przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem, ilość punktów oświetleniowych - 39 szt. oraz przebudowa kolidującej linii napowietrzno kablowej średniego napięcia) 7) Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych (w związku z kolizją z istniejącymi sieciami zakłada się przełożenie rurociągów kablowych oraz budowę przepustów kablowych A110PS - 50,0m i 2 x A160PS - 52,0m) 8) Organizacja ruchu docelowego (opracowana dla całego odcinka od drogi krajowej nr 94, aż po drogę wojewódzką nr 396 uwzględniając projektowaną drogę gminną) Zastawienie powierzchni zagospodarowania terenu: - długość projektowanego odcinka – 0,6288 km - powierzchnia nawierzchni bitumicznych – 11 142 m2 - powierzchnia pasa rozdziału, wysp -1 006 m2 - powierzchnia z kostki betonowej ( zatoki autobusowe) – 263 m2 - powierzchnie chodników- 3 341 m2 - powierzchnia ścieżek rowerowych – 3 644 m2 - powierzchnia zieleni – 9 300m2 | Kontrakt 6/2009 z dnia 6.07.2009 r. W I półroczu 829838,6 |
|  | b) | Roboty dodatkowe. Do protokołu konieczności nr 1 i 2. |  | 45 750,00 zł | POL-DRÓG OLEŚNICA Spólka Akcyjna – lider konsorcjum, Cieśle 44, 56-400 Oleśnica | Przebudowa magistrali wodociągowej DN 500. Wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 8 cm oraz czterech wpustów. | Umowa nr 79/P/2010 z 14.07.2010 r. |
|  | c) | Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Budowa łącznika od DK94 do ul. Zacisznej wraz ze skrzyżowaniami w Oławie”. 269 620,00 |  | 161 475,42 zł | Biuro Inwestorskie Janusz Rybka – Lider konsorcjum ul. Podwale 17b/1a, 50-043 Wrocław | Wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (Czerwona Książka), wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, sporządzanie raportów, rozliczanie finansowe kontraktu. | Umowa nr 17/2009 z dnia 7.07.2009 r. W I półroczu 28094,4 |
|  | d) | Nadzór autorski podczas realizacji zamówienia pn.” Budowa łącznika od drogi krajowej nr 94 do ulicy Zacisznej wraz ze skrzyżowaniami w Oławie”. |  | 13 395,60 zł | BIPROGEO – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław | Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „ Budowa łącznika od drogi krajowej nr 94 do ulicy Zacisznej wraz ze skrzyżowaniami w Oławie”. Zadanie realizowane jest w oparciu dokumentację opracowaną na podstawie Umowy nr 66/2007 z dnia 25.07.2007 r. Jednostka Projektowa sprawować będzie nadzór autorski oparciu o niniejszą Umowę oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt. 4a, 4b i art. 21 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). | Umowa nr 19/P/2010 z 22.02.2010 r. Wartość umowy: 59 749,15 |
|  | e) | Oświetlenie drogowe łącznika |  | 472,09 zł | EnergiaPro S.A. Z siedzibą we Wrocławiu 53-314 Wrocław pl. Powstańców Śląskich 20 | Opłata za przyłączenie | Umowa o przyłączenie nr RDE54-4112-U/ 214006261/8106/10-1 |
| 19 |  | Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na os. Lipowa w Oławie (ul. Grota Roweckiego i ul. Szkolna) |  | 244 962,52 zł | Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno - Remontowych DROG – WEST s.c A. Jaśnikowski – P. Kita 55-200 Oława, ul. Paderewskiego 11/2 | # Zakres robót na budowę ulic Grota Roweckiego i Szkolnej. 1.Nawierz.jezdni z szarej kostki bet. gr. 8cm – 1 342 m2 2.Nawierz.jezdni z kolorowej kostki bet. gr. 8cm – 27 m2 3.Nawierzchnie chod. i zjazdów z szarej kostki bet. gr. 8cm – 357 m2 4. Nawierzchnie chod. i zjazdów z kolorowej kostki bet. gr. 8cm – 234 m2 5. Krawężniki betonowe wystające 12x25 cm – 312 m 6. Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm – 103 m 7. Krawężniki betonowe wystające 12x25 cm – 82 m 8. Obrzeża betonowe 20x6cm – 469 m 9. Wykonanie trawników – 521 m2 10. Studnie rewizyjne betonowe fi 1000 – 6 szt. 11. Studzienki ściekowe bet. fi 500 mm z osadnikiem – 6 szt. 12. Kanały z rur PEHD fi 200 – 17 m 13. Kanały z rur PEHD fi 250 – 57 m 14. Przykanaliki z rur PVC-U fi 160 – 53 m 15. Pionowe znaki drogowe na 1 słupku – 1 szt. 16. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – 0,48 m2 | Umowa nr 37/2009/2010 z 18.02.2010 wartość umowy: 391 362,52 |
| 20 | a) | Przebudowa Ratusza w Oławie. |  | 1 458 900,52 zł | Integer S.A. ul. Garbary 1 50-112 Wrocław | Przedsięwzięcie polega na przebudowie Ratusza w Oławie, poza wcześniej wykonanymi: remontem wieży, oraz elewacji Ratusza i jego dachów. Realizacja projektu nie powoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. W trakcie robót budowlanych związanych z remontem elewacji przewiduje się jedynie uzupełnienie i naprawę nawierzchni chodników po robotach budowlanych i instalacyjnych (przyłącza wod.-kan., energetyczne oraz budowie schodów zewnętrznych do projektowanej w piwnicach restauracji (w miejscu istniejących historycznie). Powierzchnia zabudowy – 1145m2 Ratusz pozostanie budynkiem użyteczności publicznej. Będą się w nim mieścić następujące funkcje: - Urząd Miejski (pomieszczenia Rady Miejskiej oraz „węzeł burmistrza” i Obrony Cywilnej - Miejska Biblioteka Publiczna z Izbą Muzealną (Muzeum Ziemi Oławskiej) - Restauracja i bar - Pomieszczenie Straży Miejskiej - Punkt Informacji Turystycznej W ramach projektu będą realizowane następujące rodzaje robót: roboty przygotowawcze i zabezpieczające (ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania) roboty murarskie, roboty betoniarskie i zbrojarskie roboty ciesielskie, roboty dekarskie i blacharskie roboty tynkarskie, roboty sztukatorskie roboty stolarskie roboty posadzkarskie roboty malarskie roboty ślusarskie roboty tapicerskie roboty instalacyjne c.o, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji roboty instalacyjne elektryczne roboty instalacyjne w zakresie instalacji niskoprądowych | Kontrakt 16/2009 z dnia 12.11.2009 r. Wartość umowy: 8 480 839,71 zł |
|  | b) | Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: „Przebudowa Ratusza w Oławie |  | 19 488,26 zł | Biuro Inwestorskie Janusz Rybka – Lider konsorcjum ul. Podwale 17b/1a, 50-043 Wrocław | Wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (Czerwona Książka), wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, sporządzanie raportów, rozliczanie finansowe kontraktu. | Umowa nr 34/2009 z dnia 30.11.2009 r. 265 146,26 zł |
|  | c) | Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zamówienia pn. „Przebudowa Ratusza w Oławie”. |  | 37 963,11 zł | Pracownie Konserwacji Zabytków, ARS Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław | JEDNOSTKA PROJEKTOWA sprawować będzie podstawowy nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności: - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym, - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, - uzgadnianie z ZAMAWIAJĄCYM i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, - czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, Dodatkowo, na specjalne życzenie ZAMAWIAJĄCEGO, zakres nadzoru ponadpodstawowego może obejmować: a) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp., b) ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, | Umowa nr 20/P/2010 z 25.02.2010 72 886,34zł |
|  | d) | Umowa na nadzór konserwatorski |  | 24 000,00 zł | „URBI” Pracownia Dokumentacji Architektury Zabytkowej Jerzy Burnita, ul. Wandy 7/2, 53-320 Wrocław | Prowadzenie badań architektonicznych i konserwatorskich wnętrz Ratusza podczas prowadzenia robót przy zabytku na zadaniu „Przebudowa Ratusza w Oławie” i opracowanie wniosków konserwatorskich | Umowa nr 13/P/2010 z dn. 16.02.2010 r |
|  | e) | Umowa na dodatkowe roboty budowlane w zakresie: - Na kwotę 54 900,00 |  | 30 500,00 zł | Integer S.A. ul. Garbary 1 50-112 Wrocław | - Wykonanie klatki K-2 na podstawie dodatkowej dokumentacji wykonanej przez Projektanta - wykonanie konstrukcji zabezpieczającej, wzmacniające odkrytą istniejącą konstrukcję budynku Ratusza. | Umowa nr 76/P/2010 z dnia 25.06.2010 |
|  | f) | Umowa na dodatkowe roboty budowlane w zakresie:- prot. Konieczn.Nr 8 ,nr 9 Nr 10 -na łączną kwotę 150426,00 |  | 140 544,00 zł | Integer S.A. ul. Garbary 1 50-112 Wrocław | Prace konserwatorskie na zachowanych tynkach średniowiecznych. Wzmocnienia murów kotwami przy użyciu żywic,+ doczołowe spawanie belek stalowych,+ dodatkowe gniazda pod wykucie belek drewnianych.. Rama RŻ-01, badania geotechniczne dla szybu windy, ściągi stalowe i podcięcie belek drew. pod stropem ostatniej kondygnacji. | Umowa nr 20/2010 z 03.09.2010 r. |
|  | g) | Umowa na dodatkowe roboty budowlane w zakresie:- Prot. Konieczności Nr12/D – Prot .konieczności nr 13/D na na kwotę 159 149 zł brutto |  | 159 149,00 zł | Integer S.A. ul. Garbary 1 50-112 Wrocław | Usunięcie głazów kamiennych znacznych rozmiarów wzdłuż projektowanej ściany wydzielającej pomieszczenie 01/9 oraz w obrębie projektowanej komory. Odtworzenie lunety wschodniej. Oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej węzła cieplnego | Umowa nr 27/2010 z 27.10.2010 r. |
|  | h) | Fra VAT FS 637/2010 z 20.12.2010 r. na kwotę 75,22 za rękawice półmaski, ścierki do inwentaryzacji znalezionych na Ratuszu ruchomości z okresu II wojny światowej. |  | 75,22 zł | Sklep BHP Agnieszka Pers HURT-DETAL, Rynek 39, 55-200 Oława | Sprzęt do sporządzenia inwentaryzacji znalezionych na Ratuszu ruchomości z okresu II wojny światowej. |  |
| II |  | DOKUMENTACJE |  |  |  |  |  |
| 1 | a) | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa przystani rzecznej na Odrze w Oławie”. |  | 45 880,00 zł | IZOBIG Władysław Bigaj Piotr Bigaj Wrocław | .Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na budowę przystani rzecznej na rzece Odra w Oławie. | Umowa Nr 8/P/2009 z 02.02.2009r. |
|  | b) | Opłata ( II rata) z tytułu przyłączania do sieci elektrycznej „Przystań rzeczna na Odrze w Oławie”. |  | 3 225,14 zł | Energia PRO SARD Strzelin | Opłata za przyłącze do sieci energetycznej Przystani rzecznej na Odrze w Oławie. | Umowa RDE 54-4112-U/214004824?1904/09-1 Wartość całkowita: 5 375,23 zł |
| 2 |  | Dokumentacja projektowa i przetargowa na budowę wodociągu w ul. Sybiraków |  | 1 030,90 zł | Grupa Projektowa „Ωmega” Piotr Adam Peregudowski ul. Sybiraków 6 55-200 Oława | Dokumentacja obejmuje: projekt bud., wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, spec.techniczną wykonania i odbioru robót oraz „Pozwolenie na budowę” na budowę wodociągu w rejonie ulicy Sybiraków - wodociąg z rur PE o średnicy 160 mm – 287,3 mb - hydrant nadziemny o średnicy 80 mm – 1 kpl. | Umowa nr 21/P/2009 z 03.03.2009r. Wartość umowy 10.309,00 |
| 3 |  | Dokumentacja projektowa na budowę dróg z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wiejska w Oławie |  | 143 960,00 zł | ZPiNIL Lech Grabowski ul. Jedności Narodowej 50-262 Wrocław | Dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz „Pozwolenie na budowę” na budoeę dróg z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wiejska. | Umowa nr 20/2009 z 20.07.2009 Wartość umowy 143.960,00 |
| 4 |  | Dokumentacja na wodociąg i kanalizację sanitarną w ulicy Zacisznej |  | 5 642,60 | Grupa Projektowa „Ωmega” Piotr Adam Peregudowski ul. Sybiraków 6 55-200 Oława | Dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz „Pozwolenie na budowę” na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Zacisznej | Porozumienie z 02.04.2010r. Wartość: 5.642,50 |
| 5 |  | Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Okólnej |  | 21 716,00 zł | PHU „FLESZ” ul. J. Treski 12 55-230 Jelcz- Laskowice | Dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz „Pozwolenie na budowę” na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Okólnej | Umowa nr 64/P/2010 z 17.06.2010r. Wartość umowy: 21.716,00 |
| 6 |  | Dokumentacja projektowa na zbiornik wód opadowych |  | 6 100,00 zł | F.B.P. „KOWALSKI-SYSTEM” ul. Brzeska 19 55-200 Oława | Dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót” na remont zbiornika wód opadowych na przepompowni przy ul. Oleandr | Umowa nr 83/P/2010 z 04.10.2010r. Wartość umowna: 6.100,00 |
| 7 |  | Wycena kosztorysowa remontu budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowa 11 uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010 r |  | 610,00 zł | Jerzy Pawlak, ul. Wrocławska 1/7, 55-200 Oława | Wykonanie kosztorysu na podstawie Biuletynu Cen Robót Remontowych po klęskach żywiołowych BCK II kwartał 2010 r. | Umowa nr 89/P/2010 z 16.08.2010 |
| 8 |  | Wycena kosztorysowa remontu budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowa 22 uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010 r |  | 610,00 zł | Jerzy Pawlak, ul. Wrocławska 1/7, 55-200 Oława | Wykonanie kosztorysu na podstawie Biuletynu Cen Robót Remontowych po klęskach żywiołowych BCK II kwartał 2010 | Umowa nr 90/P/2010 z 16.08.2010 |
| 9 |  | Wycena kosztorysowa remontu budynku mieszkalnego przy ul. Na Grobli 11 uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010 r. |  | 610,00 zł | Jerzy Pawlak, ul. Wrocławska 1/7, 55-200 Oława | Wykonanie kosztorysu na podstawie Biuletynu Cen Robót Remontowych po klęskach żywiołowych BCK II kwartał 2010 | Umowa nr 91/P/2010 z 16.08.2010 |
| 10 |  | Projekt przebudowy drogi na działce nr 8 AM 67 przy ul. Portowej w Oławie. |  | 19 520,00 zł | Michał Kaniowski Zakład Drogowy Projektowo- Wykonawczy „Ardro” ul. R. Mielczarskiego 36/1 51 – 663 Wrocław | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi przy ulicy Portowej w Oławie, na działce nr 8 AM 67 obręb Oława. Projekt drogi powinien spełniać ustalenia zgodne z programem zawartym w załączonej Notatce z dnia 24.07.2009 r. | 88/P/2009 z 27.08.2009 r. |
| 11 |  | Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla robót remontowych dla remontu Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej od strony działki nr 30 AM 69 Rachunek 15/2010 z 05.07.2010 |  | 300,00 zł | Andrzej Kamiński Kosztorysowanie Robót Budowlanych Bystrzyca ul. Grzybowa 3c/2 55-200 Oława | wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla robót remontowych w zakresie określonym przez projekt na remont ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej od strony działki nr 30 AM 69. | Zlecenie nr 75P/2010 z 30.06.2010 |
| III |  | REMONTY |  |  |  |  |  |
| 1 | a) | Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury wraz z pracami towarzyszącymi oraz wymianą stolarki. |  | 0 | POB ATRIS Sp. z o.o. ul. Namysłowska 20B 56-420 Bierutów | - Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grub. 14 cm, - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Wykonanie nowych opierzeń blacharskich oraz parapetów z blachy powlekanej, - Roboty towarzyszące | Umowa 21/2009 z 25.08.2009 wartość zadania: ............ |
|  | b) | Nadzór autorski i rozliczenie robót przy Termomodernizacji Ośrodka Kultury w Oławie. |  | 854,00 zł | Tomasz Kwaśniewski Projektowanie Architektoniczne ul. Lutosławskiego 10/12 Oława | Nadzór autorski oraz końcowe rozliczenie robót budowlanych przy termomodernizacji Ośrodka Kultury w Oławie. | Zlecenie Nr 121/P/2010 z 24.09.2010r. |
|  | c) | Modernizacja Ośrodka Kultury w Oławie - prace polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego. |  | 11 325,85 zł | PPHU „SEROB” Robert Sewiło ul. Wrocławska 5/8 55-200 Oława | Naprawa pokrycia papowego poprzez ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na powierzchni 110 m2 oraz prace polegające na uszczelnieniu obróbek blacharskich na dachu obiektu. | Umowa Nr 122/P/2010 z 29.10.2010r. |
|  | d) | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na modernizację sali konferencyjnej w Ośrodku Kultury w Oławie. |  | 800,00 zł | Andrzej Kamiński ul. Grzybowa 3c/2 Bystrzyca 55-200 Oława | Wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem na modernizacje sali konferencyjnej (byłej restauracji) w Ośrodku Kultury w Oławie. | Zlecenie Nr 126/P/2010 z 21.10.2010r. |
|  | e) | Modernizacja Ośrodka Kultury – przebudowa sali konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 27 w Oławie. |  | 29 947,58 zł | PHU „BUD-REM' Janusz Simbor Os. Kopernika 4b/6 57-220 Ziębice | Remont sali konferencyjnej polegał na : - Rozbiórce elementów wystroju wewnętrznego (lady, okienka podawcze, okleiny ścienne, oświetlenie, obudowy ścian i słupów), - wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi, - robotach murarskich, tynkarskich, okładzinowych, płytkarskich, malarskich i posadzkarskich. | Umowa Nr 128/P/2010 z 16.11.2010r. |
| 2 |  | Naprawa dachu papowego na Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Oławie ul. Lipowa 20A. |  | 16 906,76 zł | Usługi Ogólnobudowlane Leszek Hołyński Oława | Naprawa części dachu papowego z ułożeniem nowej warstwy papy termozgrzewalnej na powierzchni 410 m2. | Umowa Nr 117P/2010 z 01.10.2010r. |
| 3 |  | Remont instalacji elektrycznej na I piętrze Żłobka Miejskiego w Oławie ul. Chrobrego 106A |  | 54 106,59 zł | Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Turczynowski Stanowice | Wymiana elektrycznej w pomieszczeniach na I piętrze wraz z robotami towarzyszącymi(murarskie, tynkarskie, malarskie) oraz pomiarami instalacji elektrycznej.. | Umowa Nr 109/P/2010 z 22.09.2010r. |
| 4 |  | Remont oświetlenia w klasach Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Oławie ul. Sportowa 6. |  | 27 967,07 zł | PHU BUD-REM Janusz Simbor Ziębice | Wymieniono 158 kompletów lamp wraz z pracami towarzyszącymi w klasach oraz wykonano badanie natężenia oświetlenia | Umowa Nr 123/P/2010 z 28.10.2010r. |
| 5 | a) | Remont oświetlenia w klasach Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Oławie ul. Lwowska 3. |  | 21 599,88 zł | PHU BUD-REM Janusz Simbor Ziębice | Wymieniono 120 kompletów lamp oraz montaż 12 kompletów opraw wraz z pracami towarzyszącymi i badaniem natężenia oświetlenia. | Umowa Nr 124?P/2010 z 28.10.2010r. |
|  | b) | Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Oławie ul. Lwowska 3. |  | 22 866,34 zł | PHU BUD-REM Janusz Simbor Ziębice | Malowanie ścian i grzejników sali gimnastycznej oraz cyklinowanie parkietu o powierzchni 260 m2 wraz z lakierowaniem i malowaniem linii boiskowych. . | Umowa Nr 125/P/2010 z 29.10.2010r. |
| 6 |  | Częściowe uzupełnienie i naprawa papowego dachu budynku „A” i łącznika w Szkole Podstawowej Nr 8 w Oławie ul. Iwaszkiewicza 11. |  | 3 660,00 zł | Usługi Ogólnobudowlane Leszek Hołyński Oława | Ułożenie papy termozgrzewalnej na powierzchni 24 m2, wraz z uszczelnienie obróbek blacharskich na remontowanej części dachu. | Zlecenie Nr 131/P/2010 z 23.11.2010r. |
| 7 |  | Wykonanie przegrody dymoszczelnej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 11. |  | 12 738,09 zł | STOLARSTWO WALCZAK Józef Walczak, Adam Walczak Oława | Wykonano i zamontowano przegrodę o konstrukcji aluminiowej – drzwi dymoszczelne zimne NT 50 o klasie dymoszczelności SAi Sm. | Umowa Nr 132/P/2010 z 03.12.2010r. |
| 8 |  | Remont łazienki w Żłobku Miejskim w Oławie ul. Chrobrego 106A. |  | 5 796,00 zł | Usługi Ogólnobudowlane Leszek Hołyński Oława | Wykonanie remont łazienki na I pietrze polegający na wymianie osprzętu sanitarnego oraz wykonaniu prac murarsko-tynkarsko-malarskich. | Umowa Nr 130/P/2010 z 23.11.2010r. |
| 9 |  | Częściowa naprawa i uszczelnienie dachu papowego na budynku i pawilonie szkolnym w szkole Podstawowej Nr 5 w Oławie ul. Kamienna 8. |  | 3 660,00 zł | Usługi Ogólnobudowlane Leszek Hołyński Oława | Naprawa miejscowa dachu papą termozgrzewalną na powierzchni 10 m2, uszczelnienie obróbek blacharskich oraz naprawa rury spustowej. | Zlecenie Nr 134/P/2010 z 10.12.2010r. |
| 10 |  | Uszczelnienie dachu papowego i blaszanego na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Oławie ul. Broniewskiego 6. |  | 3 660,00 zł | Usługi Ogólnobudowlane Leszek Hołyński Oława | Uszczelnienie dachu blaszanego o powierzchni 280 m2 oraz naprawa dachu zaplecza na powierzchni 11 m2 papą termozgrzewalną. | Zlecenie Nr 135/P/2010 z 10.12.2010r. |
| 11 |  | Uzupełnienie dachówek i uszczelnienie dachu budynku głównego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oławie ul. Żołnierzy AK 21 |  | 3 660,00 zł | PPHU „SEROB” Robert Sewiło Oława | Uzupełniono dachówki ceramiczne na lukarnach i przy oknach dachowych w ilości ogółem 768 szt. oraz wymieniono dwa narożniki rynnowe. | Zlecenie Nr 142/P/2010 z 20.12.2010r. |
| 12 |  | Remont stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Zwierzyniec Duży 23 w Oławie. |  | 14 346,54 zł | PHU AKO Andrzej Kasieczka Ząbkowice Śląskie | Wymiana 7 szt. okien łukowych o łącznej powierzchni 19,6 m2 wraz z pracami towarzyszącymi. | Umowa Nr 103/P/2010 z 30.09.2010r. |
| 13 |  | Remont alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie 65 353,80 |  | 65 353,80 zł | Zakład Usług Projektowo – Drogowych DROG-WEST Antoni Jaśnikowski Sobocisko 62A, 55-200 Oława | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, krawężników kamiennych, klinkieru drogowego, karczowanie pni wykonanie ławy pod krawężniki, wykonanie cieków z elementów betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowe betonowej. | 105/P/2010 z dnia 09.09.2010 r |
| 14 |  | Wykonanie robót ziemnych w celu uporządkowania terenu przy ul. Żeromskiego w Oławie ( dzikie wysypiska). |  | 63 440,00 zł | METAL – TRANS Piotr Maraj, ul. Wrzosowa 5, 55-200 Oława | Wykonanie robót ziemnych w celu uporządkowania terenu przy ul. Żeromskiego w Oławie (dzikie wysypiska). Zakres robót obejmuje wykonanie wykopów w miejscach wzniesień i zasypanie terenu wraz z zagęszczeniem w miejscach obniżeń w celu zniwelowania poziomu, wywiezienie nadmiaru urobku w ilości ok. 160 m3 na odległość 5 km, nasunięcie humusu grubości ok. 15 cm i wyplantowanie terenu na powierzchni ok. 1500 m2. | Umowa nr 80/P/2010 z 27.08.2010 |
| 15 |  | Wykonanie remontu ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej od strony działki nr 30 AM 69, przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie. 51 220, 00 zł netto + VAT 22% - 11 268,40 czyli łącznie brutto 62 488,40 zł w tym Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, NIP 526-105-30-50, na kwotę 20 000,00 zł brutto ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych) |  | 42 488,40 zł | DUDEK Konstrukcje Stalowe – Marcin Dudek, ul. 3 Maja 18c, 55-200 Oława | Usunięcie chwastów i samosiewów na terenie remontowanego ogrodzenia, naprawa kamiennej podmurówki ogrodzenia, demontaż pozostałości starych przęseł oraz wykonanie i montaż nowego ogrodzenia w postaci przęseł z siatki w ocynkowanych ramach z kątownika. | Umowa Nr 97/P/2010 zawarta w dniu 02.09.2010 r. |
| 16 |  | Remont oświetlenia na działce nr 22/2 przy ulicy Zwierzynieckiej w Oławie”. brutto 39 429,49 zł |  | 39 429,49 zł | Zakład Elektroinstalacyjny Produkcja i Usługi Marian Frączek ul. Nowy Górnik 11E, 55-200 Oława | Ułożenie kabli wielożyłowych, demontaż opraw oświetleniowych, demontaż słupów oświetleniowych, montaż słupów, montaż uziomów, badania i pomiary instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. | # U M O W A nr 107/P/2010 30.09.2010 |
| 17 |  | Naprawa elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Oławie. |  | 21 132,31 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż. Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Naprawa tynków na elewacji, wykonanie docieplenia płytami styropianowymi, malowanie tynków, wymiana obróbek parapetów zewnętrznych, naprawa tynków na klatce schodowej wraz z pomalowaniem, malowanie stolarki okiennej na klatce schodowej. | Umowa nr 145/P/2010 z 02.12.2010 |
| 18 |  | Pokrycie dachu przy ul. Młyńskiej 7 |  | 37 799,30 zł | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ SEROB” Robert Sewiło ul. Wrocławska 5/8 55-200 Oława | Wzmocnienia i częściowa wymiana drewnianych elementów konstrukcji dachowej wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi | Umowa nr 144/P/2010 z 02.12.2010 |
| 19 |  | Ocieplenie ścian budynku w Oławie przy ul. 1 Maja |  | 14 145,36 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż. Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z wymianą obróbek blacharskich, malowaniem tynków i innych robót towarzyszących | Umowa nr 143/P/2010 z 02.12.2010 |
| 20 |  | Wykonanie robót związanych z odnowieniem pokoi Urzędu Miejskiego |  | 60 782,11 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż.Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Wykonanie robót związanych z odnowieniem pokoi Urzędu Miejskiego, polegających na malowaniu ścian i sufitów, malowaniu stolarki okiennej oraz drzwiowej, malowaniu krat okiennych, malowaniu instalacji c.o., cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów. | Umowa nr 77/P/2010 z dnia 14.07.2010 |
| 21 |  | Wykonanie uzupełnień miedzianych obróbek blacharskich dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. 1 Maja 11 w Oławie. |  | 5 807,20 zł | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ SEROB” Robert Sewiło ul. Wrocławska 5/8 55-200 Oława | Brak dolnego odcinka miedzianej rury spustowej o średnicy 120 mm z lewej strony frontu budynku oraz brak części miedzianych obróbek blacharskich ogniomurów na dachu budynku. Ubytki występują w części graniczącej z budynkiem 1 Maja nr 13 | Umowa 82/P/2010 z 09.08.2010 r. |
| 22 22 | a) | Remont mieszkania przy ulicy Kościuszki ¼ w ramach Programu pn „Remont lokali mieszkalnych zamieszkałych przez społeczność romską”. |  | 15 262,03 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż.Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Wykonano remont w zakresie: wymiana drzwi, remont łazienki, malowanie ścian, wymiana podłóż wraz z montażem paneli podłogowych. | Umowa nr 92/P/2010 z 13.09 2010 |
|  | b) | Remont mieszkania przy ul. Kilińskiego 6/3 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej instalacji c.o. I uzyskaniem pozwolenia na budowę. |  | 34 723,04 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż.Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Wykonano remont w zakresie: wymiana drzwi, remont łazienki, malowanie ścian, remont systemu grzewczego z montażem dodatkowego grzejnika, wymiana „głuchych” tynków, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. | Umowa nr 93/P/2010 z 13.09 2010 |
|  | c) | Remont mieszkania przy ul. Łąkowa 1/7 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej instalacji c.o. I uzyskaniem pozwolenia na budowę. |  | 38 073,83 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż.Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Wykonano remont w zakresie: wymiana drzwi, wymiana okien, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę, remont instalacji elektrycznych, remont podłogi, malowanie ścian, remont systemu grzewczego, wymiana „głuchych” tynków, zwiększenie ilości punktów oświetleniowych, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. | Umowa nr 94/P/2010 z 13.09 2010 |
|  | d) | Remont mieszkania przy ul. Pałacowa 1/3 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej instalacji c.o. I uzyskaniem pozwolenia na budowę |  | 34 259,29 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż.Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Wykonano remont w zakresie: wymiana drzwi, wymiana okien, remont łazienki, remont podłogi, malowanie ścian, ułożenie na części ścian płytek glazurowanych, remont systemu grzewczego, wymiana „głuchych” tynków, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. | Umowa nr 95/P/2010 z 13.09 2010 |
|  | e) | Remont mieszkania przy ul. Pałacowa 2/1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej instalacji c.o. I uzyskaniem pozwolenia na budowę. |  | 24 134,14 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż.Leszek Hołyński ul. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Wykonano remont w zakresie: wymiana drzwi, wymiana okna, remont łazienki, remont kuchni, remont instalacji elektrycznych, remont podłogi, malowanie ścian, wymiana szafki zlewozmywakowej, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. | Umowa nr 96/P/2010 z 13.09 2010 |
|  |  | Opracowanie wymagań technicznych pod względem instalacji sanitarnych |  | 976,00 zł | Biuro Projektowe Instalacyjne Piotr Trębacz ul. Kasztelańska 86/30 58 – 316 Wałbrzych | Określenie dla potrzeb sporządzenia kosztorysów dotyczących remontów lokali mieszkalnych społeczności Romskiej w Polsce. Zakres remontów dla mieszkań przy ul. Pałacowa 2/1, Pałacowa 1/3, Kilińskiego 6/3, oraz ul. Łąkowa 1/7 | Zlecenie nr 81/P/2010 z 04.08.2010 r |
| 23 | a) | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 9A w Oławie. |  | 11 407,00 zł | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ABT” Tomasz Butwicki, pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Oława | Wykonanie dokumentacji na remont budynku w nawiązaniu do Decyzji nr 71/2009 z dnia 03.07.2009 r Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. | Umowa 30/P/2010 z 12.03.2010 |
|  | b) | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 9A w Oławie. 252 817,94 |  | 103 595,26 zł | Zakład Remontowo Budowlany „Robert Mik” Ryszarda Mik, ul. Norwida 28, 55-200 Oława | Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, wykonanie nowego ołacenia dachu, ułożenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej, wzmocnienia krokwi dachowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych, naprawa murów w elewacji, wymiana stolarki okiennej, naprawa tynków na klatce schodowej,wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, wykonanie wzmocnień stropów pod piece, trzony kuchenne i nowe piony wentylacyjne, przebudowa lub budowa nowych pieców kaflowych. | Umowa nr 15/2010 z 21.09.2010 r. |
| 24 | a) | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zwierzyniec Duży 15 w Oławie. |  | 16 000,30 zł | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ABT” Tomasz Butwicki, pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Oława | Wykonanie dokumentacji na remont budynku w nawiązaniu do Decyzji nr 70/2009 z dnia 02. 07.2009 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. | Umowa 32/P/2010 z 12.03.2010 |
|  | b) | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zwierzyniec Duży 15 w Oławie. 501 219,05 |  | 359 520,00 zł | Zakład Remontowo Budowlany „Robert Mik” Ryszarda Mik, ul. Norwida 28, 55-200 Oława | Demontaż i montaż rynien i rur spustowych, wykonanie drenażu opaskowego budynku, naprawa ścian piwnic wraz z tynkami, stolarka okienna i drzwiowa w piwnicach, wymiana stolarki okiennej w elewacjach, wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, demontaże i montaże pieców oraz kuchni przenośnych po wykonaniu prawidłowych kanałów spalinowych, budowa nowych pieców kaflowych | Umowa nr 16/2010 z 20.09.2010 r |
| 25 | a) | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 39 w Oławie. |  | 8 503,40 zł | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ABT” Tomasz Butwicki, pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Oława | Wykonanie dokumentacji na remont budynku w nawiązaniu do Decyzji nr 69/2009 z dnia 02. 07.2009 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. | Umowa 31/P/2010 z 12.03.2010 |
|  | b) | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 39 w Oławie. 132 956,65 |  | 52 554,55 zł | Zakład Ogólnobudowlany „RADEX” 49 -305 Brzeg, ul. Makarskiego 11/9 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego i urządzeń po byłej instalacji c.o., naprawa murów po likwidacji instalacji c.o., malowanie rur instalacji wodociągowej i gazowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, demontaż i montaż instalacji odgromowej, rozbiórka pokrycia z papy, wykonanie krycia papą termozgrzewalną,wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych, naprawa murów w elewacji i wykonanie nowych tynków, wymiana stolarki okiennej, naprawa tynków na klatce schodowej wraz z ich malowaniem,wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, demontaże i montaże pieców oraz kuchni przenośnych po wykonaniu prawidłowego kanału spalinowego,budowa nowych pieców kaflowych. | Umowa nr 17/2010 z 20.09.2010 r |
| 26 |  | Remont sali lekcyjnej z przeznaczeniem na [pracownie przyrodniczą przy szkole Podstawowej nr 8 w Oławie (ZS-P nr 1) ul. Iwaszkiewicza 11 |  | 20 794,00 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż. Leszek Hołyński ul. ks. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Adaptacja sali lekcyjnej na gabinet przyrodniczy. Wykonano prace: murarskie, tynkarskie, malarskie, płytkarskie, wodno – kanalizacyjne, hydrauliczne i wymieniono stolarkę drzwiową | Umowa nr 104/P/2010 z 27.09.2010 |
| IV |  | ROZBIÓRKI |  |  |  |  |  |
| 1 | a) | Rozebranie uszkodzonego fragmentu muru ceglanego oraz wykonanie ogrodzenia na działce nr 7/6 AM 59 w postaci słupków i cokołu obłożnego płytkami klinkierowymi z wypełnieniem przęsłami drewnianymi. o wysokości 1,5 mb |  | 16 015,49 zł | Usługi Ogólnobudowlane mgr inż. Leszek Hołyński ul. ks. Janowskiego 13, 55-200 Oława | Rozebranie uszkodzonego fragmentu muru ceglanego oraz wykonanie ogrodzenia na działce nr 7/6 AM 59 w postaci słupków i cokołu obłożnego płytkami klinkierowymi z wypełnieniem przęsłami drewnianymi. o wysokości 1,5 mb. oraz utylizacja materiałów rozbiórkowych | Umowa nr 65/P/2010 z 11.06.2010 |
|  | b) | Sprawowanie nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych na zadaniu Rozebranie uszkodzonego fragmentu muru ceglanego oraz wykonanie ogrodzenia na działce nr 7/6 AM 59 |  | 1 200,00 zł | „NARNIA” Paweł Kraus, ul. Wesoła 6/8, 50-524 Wrocław | prace związane z przeprowadzeniem nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych podczas robót ziemnych przy zadaniu: „ Rozebranie uszkodzonego fragmentu muru ceglanego oraz wykonanie ogrodzenia na działce nr 7/6 AM 59 | Umowa nr 69/P/2010 z 14.06.2010 r. |
| V |  | INNE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | „ Dostawę oprogramowania komputerowego” dla projektu pn. „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny” |  | 50 152,98 zł | akp Jerzy Simka, 41-813 Zabrze Helenka , Ul. Harcerska 20/2 | Przedmiot zamówienia: dostawa programów komputerowych - system księgowo – finansowy, system kadrowo- płacowy, system sprzedaży, system sprzedaży biletów, pakiet graficzny I i II, nagrywanie i obróbka audio. | Umowa Nr ZP/6 z dnia 17.09.2010r. .Wartość zadania – 50 152,98 zł. |
| 2 |  | Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań |  | 1 119 517,87 zł | Bank Polska Kasa Opieki S.A., Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Ul. Ofiar Oświęcimskich 36 , 50—59 Wrocław | Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Kwota kredytu – 6 340 580 PLN, | Umowa 22/DCK/2010 z 6.09.2010r.. Wartość umowy- 1 119 517,87 zł |
| 3 |  | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy 11- Listopada w Oławie |  | 11 956,00 zł | Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł szumigała, 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 40 | Przedmiot zamówienia : Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy 11- Listopada w Oławie o pow.ok.2,6 ha | mowa 18/2010 z 9.09.2010r. – Wartość umowy - 11 956 zł |
| 4 |  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Siedleckiej w Oławie. |  | 17 150,00 zł | Wrocławskie Biuro Urbanistyki, ul. Św. Mikołaja 16/17 , 50-128 Wrocław | Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Siedleckiej w Oławie o powierzchni ok. 780 ha | Umowa 21/201 z 5.10.2010 . Wartość umowy – 17 150 zł |
| 5 |  | Utrzymywanie porządku i czystości na podwórkach, placach chodnikach, ciągach pieszych i przystankach komunikacji miejskiej oraz utrzymywanie szaletu miejskiego |  | 589 800,00 zł | Firma Usługowa AKME-BIS , Władysława Klucznik Ul. Kościuszki 3/2 , 55-200 Oława | Przedmiot zamówienia ; Utrzymywanie porządku i czystości na podwórkach, placach chodnikach, ciągach pieszych i przystankach komunikacji miejskiej oraz utrzymywanie szaletu miejskiego | Umowa 22/2010 z 19.10.2010. Wartość umowy - 589 800 zł |
| VI |  | SPRAWOZDANIE II PÓŁROCZE 2010 ROKU Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE DRÓG MIEJSKICH |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | # Rodzaj robót |  | Wartość [zł] | Wykonawca | Miejsce wykonania | Ilość j.m. |
| 1 |  | Odnowienie oznakowania poziomego |  | 15 455,66 zł | Restal Sp. z o.o. Opole | drogi miejskie | 1490,42 m2 |
| 2 |  | Oznakowanie pionowe, wymiana znaków strefowych |  | 1 156,99 zł | Restal Sp. z o.o. Opole | ul. Rybacka, Magazynowa, osiedla miejskie | 19 szt. |
| 3 |  | Masa bitumiczna na zimno do awaryjnego remontu dróg bitumicznych |  | 3 307,18 zł | PL-BITUNOVA Sp. z o.o. Bierawa | drogi miejskie | 5,02 ton |
| 4 |  | Modernizacja zjazdu (poprawienie nawierzchni, odwodnienie) |  | 12 448,18 zł | DROG-WEST s.c. Oława | ul. Andersa- pl. Zamkowy | 127,5 m2 44,5 mb |
| 5 |  | Profilowanie dróg gruntowych |  | 5 392,40 zł | PRDM Brzeg | drogi gruntowe miejskie | 34 m-g |
| 6 |  | Progi zwalniające |  | 5 197,20 zł | ZENEX Wrocław | ul. Osadnicza | 3 szt. |
| 7 |  | Wynajem koparko-ładowarki, usuwanie szkód popowodziowych |  | 5 300,90 zł | DROG-BUD Sp. z o.o. Oława | ul. Bażantowa | 520m2 + 81 m2 |
| 8 |  | Modernizacja ciągów pieszych –alejek parkowych |  | 57 456,82 zł | DROG-WEST s.c. Oława | ul. Wałowa | 370,2 m2 |
| 9 |  | Oznakowanie pionowe |  | 817,16 zł | Restal Sp. z o.o. Opole | pl. Zamkowy ul. Osadnicza | 10 szt. |
| 10 |  | Dogęszczenie drogi po profilowaniu |  | 768,60 zł | DROG-WEST s.c. Oława | ul. Srebrna | 7 m-g |
| 11 |  | Profilowanie dróg gruntowych |  | 1 268,80 zł | PRDM Brzeg | drogi gruntowe miejskie | 8 m-g |
| 12 |  | Wymiana płytek betonowych na kostkę betonową |  | 45 833,03 zł | P.P.H.U. ZIBIIMEX Godzikowice | ul. Rybacka | 258,8 m2 64,7 mb |
| 13 |  | Zabezpieczenie pasa drogowego –ogrodzenie panelowe |  | 22 301,60 zł | DUDEK Konstrukcje stalowe Oława | ul. Sportowa | 120 mb |
| 14 |  | Wykonanie zjazdów bitumicznych |  | 14 609,44 zł | ALMAR Kobierzyce | pl. Piastów, ul. Rybacka | 184,23 m2 |
| 15 |  | Wykonanie nawierzchni bitumicznej |  | 13 222,48 zł | PRDM Brzeg | ul. Rybacka, ul. Nowa | 153,2 m2 231,30 m2 |
| 16 |  | Remonty cząstkowe dróg miejskich masą na gorąco |  | 279 993,60 zł środki UM | Przedsiębiorstwo Remontowo Drogowe ALMAR Kobierzyce | drogi miejskie bitumiczne | 4586,71 m2 |
| RAZEM: |  |  |  | 484 530,04 zł |  |  |  |
| Na bieżąco jest dokonywana ocena stanu dróg gruntowych i w razie potrzeb wysyłane są brygady w celu polepszenia stanu dróg. Poza utrzymaniem dróg gruntowych własnymi siłami naprawiane jest oznakowanie, które jest dewastowane oraz wymienia się nieczytelne tablice znaków drogowych. Pracownicy ZDMiZ w Oławie zajmują się utrzymaniem zieleni w pasie drogowym dróg miejskich (koszenie trawy, przycinanie lub wycinanie krzewów, żywopłotów, drzew). Ponadto pracownicy tut. zarządu dokonują drobnych napraw miejscowych uszkodzonych elementów w jezdniach, chodnikach, poboczach dróg miejskich. W końcówce roku zakupiono 25,88 ton soli drogowej za kwotę 7 767,11 zł do prowadzenia akcji zimowej. W dalszym ciągu dokonywano profilowania dróg gruntowych oraz miejscowego wzmacniania. Siłami własnych pracowników dokonywano montażu tablic znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic. Od 29 listopada 2010 roku zaczęto ze względu na wczesną zimę prowadzenie akcji zimowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| Działalność administracyjna w II półroczu 2010 roku: W zakresie działalności administracyjnej wydano 87 zezwoleń na zajęcia pasa drogowego dróg publicznych niezwiązanych z potrzebą zarządzania drogami. Są to głównie zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania przyłączy i sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych na kwotę 53.728,30 zł. Wydano 8 decyzji administracyjnych na istnienie reklam w pasie drogowym dróg publicznych na kwotę 2.601,98 zł. Dokonano 44 uzgodnień projektowych w drogach publicznych związanych z umieszczaniem urządzeń obcych oraz lokalizacji zjazdów do dróg publicznych. Dokonano 78 uzgodnień projektowych w drogach wewnętrznych związanych z umieszczaniem urządzeń obcych oraz lokalizacji zjazdów do dróg wewnętrznych. Na bieżąco opiniowane są projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenie przyległym do tego pasa. W zakresie dróg wewnętrznych zawarto 90 umów cywilno-prawnych na wykorzystanie pasów drogowych na cele niezwiązane z zarządzaniem drogami, jest to głównie umieszczenie sieci i przyłączy wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, telekomunikacji, do których wystawiono faktury na ogólną wartość 53.448,99 zł. Wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego, zarówno drogi publicznej, jak i wewnętrznej stanowią dochody Gminy Miasto Oława. |  |  |  |  |  |  |  |

| VII | „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEŚCIE OŁAWA” INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Zadania prowadzone przez zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Oławie Stan na dzień 14.02.2011 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr kontraktu | Nazwa kontraktu | Stan zaawansowania | terminy |  | wykonawca | Wartość umowna kontraktu brutto [zł] | Wartość po zakończeniu kontraktu brutto [zł] | Zakres rzeczowy |  |  |
|  |  |  | Zawarcia umowy | Planowane zakończenie umowy |  |  |  | Długość wodociągów [km] | Długość kanalizacji [km] | inne |
| Kontrakt 1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok | Kontrakt zawarty przekazano teren budowy trwają prace organizacyjne nad rozpoczęciem robót | 28.10.2010 | 02.07.2012 | „Energopol-Południe” S.A. ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec | 13 874 022,27 | - | 4,2 | 14,6 | 1 przepompownia ścieków próżniowo - tłoczna |
| Kontrakt 1/1a | Budowa sieci kanalizacyjnej i saniternej od ul. Radosnej do przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego | Wykonawca wykonał wszystkie roboty budowlane. Na dzień 15.02.2011 r. planowane jest wystawienie Świadectwa Przejęcia | 29.03.2010 | 15.06.2010 | Konsorcjum: - Lider (Pełnomocnik) Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LITZ” Sp. z o.o. ul. Nowina 38, 60-589 Poznań - Członek (Partner) Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „LITZ” Sp. z o.o. Feliks Fietz ul. Nowina 38, 60-589 Poznań | 2 681 038,24 | 2 246 144,10 | - | 3,7 | 1 przepompownia |
| Kontrakt 2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Górnik | Trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem Wykonawcy | Marzec 2011 | 15.12.2011 | - | - | - | 1,2 | 4,2 | 3 przepompownie |
| Kontrakt 2/3a | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnejw rejonie ulic Nowy Górnik i łącznika drogowego do ulicy Zacisznej | Wykonawca ukończył roboty 22-07-2010 | 30.09.2009 | 31.08.2010 | „Przedsiębiorstwo Budowlane” COMPLEX-BUD ul. Wiśniowa 2 55-230 Jelcz – Laskowice | 2 003 537,19 | 1 937 993,34 | 0,2 | 2 | 1 przepompownia |
| Kontrakt 3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Kutrowskiego | Trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem Wykonawcy | Marzec 2011 | 15.12.2011 | - | - | - | 1 | 2 | 1 przepompownia |
| Kontrakt 4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Strzelna - Lipowa | Wykonawca ukończył roboty 30-12-2010 | 22.06.2010 | 31.08.2010 | ELBAN P.P.U.H Spółka z o.o. ul. Wrocławska 80, Żerniki Wrocławskie, 55-010 Św. Katarzyna | 82 2280,00 | 657 824,00 | 0,2 | 1,1 | - |
| Kontrakt 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Zwierzyniec | Trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem Wykonawcy | Marzec 2011 | 15.12.2011 | - | - | - | - | 2,2 | 3 przepompownie |
| Kontrakt 6 | Projektowanie i rozbudowa ujęcia oraz SUW w Nowym Otoku | Ogłoszono przetarg Termin otwarcia ofert - 14.02.2011 r. | Kwiecień 2011 | 05.06.2011 | - | - | - | - | - | Stacja uzdatniania wody |
| Kontrakt 7 | Przebudowa rurociągu przysyłu wody surowej | Trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem Wykonawcy | Marzec 2011 | 15.12.2011 | - | - | - | 6,4 | - | - |
| Kontrakt 8 | Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie | KONTRAKT ZAWARTY Przekazano teren budowy trwają prace organizacyjne nad rozpoczęciem robót. | 17.01.2011 | 05.06.2012 | AWBUD Sp. z o.o. ul. Reja 4 42-440 Fugasówka k/Zawiercia | 12 488 802,06 | - | - | - | oczyszcalnia |
| Kontrakt 8a | Dostawa i montaż zintegrowanej instalacji do separacji i płukania piasku na oczyszczalni ścieków | Kontrakt zakończono Urządzenie dostarczono i zamontowano | 20.10.2008 | 20.12.2008 | Huber Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa | 154 818,00 | 154 818,00 | - | - | Zainstalowano separator płuczkę piasku |
| Kontrakt 9 | Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie | Trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem Wykonawcy | Marzec 2011 | 31.12.2011 | - | - | - | - | Ok 5,8 | - |